З метою своєчасного та якісного проведення осіннього місячника з благоустрою озеленення та поліпшення санітарного стану, Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією підготовлено розпорядження “Про проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Дарницького району міста Києва у 2014 році” відповідно до якого заплановано провести осінній місячник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану району з 22 вересня до 28 жовтня 2014 року.

Згідно з розпорядженням розроблений план заходів в якому заплановано провести:

- 2 суботники з благоустрою - 4 жовтня 2014 року, 18 жовтня 2014 року.

- провести  до  належного санітарного стану території об'єктів міської інфраструктури, а саме: території закладів освіти, культури, охорони здоров'я та торгівлі, об'єктів комунальної власності та об'єктів приватної власності;

- провести відновлення благоустрою території після проведення планових та аварійних робіт на підземних та інженерних мережах району;

- провести якісне виконання ремонту об'єктів торгівельно-побутового обслуговування;

- провести розширення площ зелених насаджень, посадку дерев, кущів, зокрема біля ТС та ОЗР;

- провести ремонт та утримувати в належному санітарно-технічному стані вулиці, дороги, шляхопроводи, переходи, елементи зовнішнього освітлення;

    - провести очищення зливоприймачів на вулицях внутрішньоквартальних проїздах, прибудинкових територіях та вивезення піскозмету і сміття;

    - перевірити всі оглядові колодязі на території Дарницького району на наявність кришок люків;

    - привести до належного санітарно-технічного стану дитячі та спортивні майданчики на території району;

- провести очищення від сміття та утримувати  в належному санітарному стані приміські лісопаркові зони, закріплені за підприємствами району.

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ

Дарницького району у виконанні осінніх заходів з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану у 2014 році

Заплановано використати  коштів на благоустрій - 12 млн.795 тис. грн;

Бюджетних - 8 млн. 439 тис. грн;

Позабюджетних - 4 млн. 356 тис. грн;

Вулично-шляхове господарство

Виконати ремонт доріг - 759 кв. м.;

Ремонт тротуарів та пішохідних переходів - 1860 кв. м.;

Ремонт внутрішньо квартальних проїздів - 1068 кв. м.;

Ремонт міжквартальних проїздів - 30 кв. м.;

Відремонтувати зливоприймачів - 55 од;

Відремонтувати оглядових колодязів - 46 од;

Очистити зливоприймачів - 939 од;

Очистити оглядових колодязів - 180 од;

Озеленення:

Висадити дерев - 845 од;

Висадити  кущів - 1011 од;

Очистити зелені зони, схили від побутових відходів – 59,28 га;

Санітарна очистка:

Ліквідувати стихійних звалищ відходів - 18 од;

облаштування нових контейнерних майданчиків - 2 од;

Житлове господарство:

Відремонтувати покрівель - 6,18 тис. кв. м;

Відремонтувати фасадів - 4,8 тис. кв. м;

Встановити нові дитячі майданчики - 4 од;

Відремонтувати: - дитячих майданчиків - 40 од;

-спортивних майданчиків - 22 од;

Одним із важливіших завдань в порівнянні з іншими заходами, в цей період, є відновлення благоустрою після проведення аварійних робіт на інженерних мережах.

Також в період осіннього місячника з благоустрою буде посилено роботу  щодо притягнення до адміністративної відповідальності  керівників підприємств, установ, організацій, будівельних компаній, закладів торгівлі, власників ТС, за неналежне прибирання закріпленої території.