ДОВІДКА

На апаратну нараду Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 24.03.2015 з питання:

«Про хід підготовки до проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Дарницького району міста Києва у 2015 році».

З метою своєчасного та якісного проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану, Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією підготовлено розпорядження «Про проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Дарницького району міста Києва у 2015 році» відповідно до якого заплановано провести весняний двомісячник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану району з 16 березня до                     08 травня 2015 року.

Згідно з розпорядженням, яким розроблений план заходів в якому заплановано провести:

- 3 суботника з благоустрою - 28 березня 2015 року, 04 квітня 2015 року, та день довкілля 25 квітня 2015 року.

- привести  до  належного санітарного стану території об'єктів міської інфраструктури, а саме: території закладів освіти, культури, охорони здоров'я та торгівлі, об'єктів комунальної власності та об'єктів приватної власності;

- провести відновлення благоустрою території після проведення планових та аварійних робіт на підземних та інженерних мережах району;

- провести якісне виконання ремонту об'єктів торгівельно-побутового обслуговування;

- провести розширення площ зелених насаджень, посадку дерев, кущів, зокрема біля ТС та ОЗР;

- провести ремонт та утримувати в належному санітарно-технічному стані вулиці, дороги, шляхопроводи, переходи, елементи зовнішнього освітлення;

    - провести очищення зливоприймачів на вулицях внутрішньоквартальних проїздах, прибудинкових територіях та вивезення піскозмету і сміття;

    - перевірити всі оглядові колодязі на території Дарницького району на наявність кришок люків;

    - привести до належного санітарно-технічного стану дитячі та спортивні майданчики на території району;

- провести очищення від сміття та утримувати  в належному санітарному стані приміські лісопаркові зони, закріплені за підприємствами району.

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ

Дарницького району у виконанні заходів весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Дарницького району міста Києва у 2015 році

Заплановано використати коштів на благоустрій - 21 млн.431 тис. грн;

Бюджетних - 2 млн. 700 тис. грн;

Позабюджетних - 18 млн. 730 тис. грн;

Вулично-шляхове господарство

Виконати ремонт доріг - 2600 кв. м.;

Ремонт тротуарів та пішохідних переходів - 850 кв. м.;

Ремонт внутрішньо квартальних проїздів - 1360 кв. м.;

Ремонт міжквартальних проїздів - 600 кв. м.;

Відремонтувати зливоприймачів - 53 од;

Відремонтувати оглядових колодязів - 48 од;

Очистити зливоприймачів - 1784 од;

Очистити оглядових колодязів - 772 од;

Озеленення:

Висадити дерев - 1812 од;

Висадити  кущів - 2637 од;

Очистити зелені зони, схили від побутових відходів – 259,3 га;

Санітарна очистка:

Ліквідувати стихійних звалищ відходів - 3 од;

Облаштувати нових контейнерних майданчиків - 4 од;

Житлове господарство:

Відремонтувати покрівель – 1,6 тис. кв. м;

Відремонтувати фасадів – 1,1 тис. кв. м;

Встановити нові дитячі майданчики - 1 од;

Відремонтувати: - дитячих майданчиків - 128 од;

-спортивних майданчиків - 21 од;

Одним із важливіших завдань, в порівнянні з іншими заходами, в цей період, є відновлення благоустрою після проведення аварійних робіт на інженерних мережах, та після зимового періоду.

Також в період  весняного двомісячника з благоустрою буде посилено роботу  щодо притягнення до адміністративної відповідальності  керівників підприємств, установ, організацій, будівельних компаній, закладів торгівлі, власників ТС, за неналежне прибирання закріпленої території.

Начальник відділу								В. Онишко