Голові Дарницької

районної в місті Києві

державної адміністрації

Сінцову Г.Л.

ДОВІДКА

На апаратну нараду Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 09.06.2015 з питання:

«Про підсумки проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану

Дарницького району міста Києва у 2015 році».

Проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану, відбулось відповідно розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації «Про проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Дарницького району міста Києва у 2015 році» весняний двомісячник було організовано в період з 16 березня до  08 травня 2015 року.

Відповідно до Плану заходи з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Дарницького району було проведено:

Суботник - 28 березня 2015 року, 4 квітня 2015 року Святкова толока з нагоди 80 – річчя Дарницького району та день довкілля 25 квітня 2015 року.

До початку весняного двомісячника структурними підрозділами Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, з метою недопущення створення та ліквідації вже створених, у попередні роки, стихійних сміттєзвалищ було складено карти місць знаходження безхазяйних відходів (28 місць), було організовано проведення комісійних рейдових перевірок, за наслідками роботи яких, в тому числі, порушено кримінальні справи за ст.239 та 239-2 Кримінального Кодексу України (ЄРДР 12015100020002681 частина 1 ст.239), спеціалістами відділу контролю за благоустроєм та охорони навколишнього природного середовища складаються адміністративні протоколи відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інші.

З нагоди  80 – річчя Дарницького району міста Києва, 4 квітня 2015 року було проведено святкову Толоку, під час якої було здійснено заходи з благоустрою територій та прибрано, в тому числі, і більшість стихійних сміттєзвалищ (19 місць).

Під час проведення дня довкілля 25 квітня 2015 року було ліквідовано сміттезвалище по вулиці Канальній.

Під час проведення весняного двомісячника було виконано:

- приведення до  належного санітарного стану території об'єктів міської інфраструктури, а саме: території закладів освіти, культури, охорони здоров'я та торгівлі, об'єктів комунальної власності та об'єктів приватної власності;

- відновлення благоустрою території після проведення планових та аварійних робіт на підземних та інженерних мережах району;

- ремонт об'єктів торгівельно-побутового обслуговування;

- розширення площ зелених насаджень, посадку дерев;

- ремонти вулиць, доріг, шляхопроводів, переходів, елементів зовнішнього освітлення;

- очищення зливоприймачів на вулицях внутрішньоквартальних проїздах, прибудинкових територіях та вивезення піскозмету і сміття;

- перевірено оглядові колодязі на території Дарницького району на наявність кришок люків;

- ремонти дитячих та спортивних майданчиків на території району;

- очищення від сміття приміських лісопаркових зон.

ЗВІТ ПО ВИКОНАННЮ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Дарницького району у виконанні заходів весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Дарницького району міста Києва у 2015 році

використано коштів на благоустрій - 25 млн.540 тис. грн;

Бюджетних - 2 млн. 700 тис. грн;

Позабюджетних - 22 млн. 840 тис. грн;

Вулично-шляхове господарство

Виконано ремонт доріг - 7650 кв. м.;

Ремонт тротуарів та пішохідних переходів - 4000 кв. м.;

Ремонт внутрішньо квартальних проїздів - 850 кв. м.;

Ремонт міжквартальних проїздів - 1300 кв. м.;

Відремонтовано зливоприймачів - 101 од;

Відремонтовано оглядових колодязів - 53 од;

Очищено зливоприймачів - 772 од;

Очистити оглядових колодязів - 1784 од;

Озеленення:

Висаджено дерев - 2403 од;

Висаджено  кущів - 2970 од;

Очищено зелених зони, схилів від побутових відходів – 74 га;

Санітарна очистка:

Ліквідовано стихійних звалищ відходів - 20од;

Облаштовано нових контейнерних майданчиків - 8 од;

Житлове господарство:

Відремонтовано покрівель – 4 тис. кв. м;

Відремонтовано фасадів – 15 тис. кв. м;

Встановлено нових дитячих  майданчиків – 6 од;

Відремонтовано: - дитячих майданчиків - 170од;

-спортивних майданчиків - 29 од;

Під час проведення весняного двомісячника з благоустрою залучено  37000 осіб.

Одним із важливіших завдань, в порівнянні з іншими заходами, в цей період, було відновлення благоустрою після проведення аварійних робіт на інженерних мережах, та після зимового періоду.

Також в період весняного двомісячника з благоустрою проведено роботу щодо притягнення до адміністративної відповідальності керівників підприємств, установ, організацій, будівельних компаній, закладів торгівлі, власників ТС, за неналежне прибирання закріпленої території.

Також інформую, що вся інформація щодо проведення заходів з благоустрою була розміщена на сайті Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

В.о. начальника відділу								В. Безотосний

| ПОГОДЖЕНО Перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації ________ В.Б. Лозовий «___» ___________2015 року | ПОГОДЖЕНО Керівник апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації ________ Р.В. Лелюк «___» ___________2015 року |
| --- | --- |