[image: image1.png]



„Шляхово-експлуатаційне управління

по ремонту та утриманню автомобільних шляхів

та споруд на них Дарницького району”

комунальне підприємство корпорації „Київавтодор”
	                                                                                                             02121, Україна, м.Київ, вул. Дніпродзержинська,130,тел./факс: (044) 563 – 94 – 57
 


“____”  __________  2015р.  № ______             

на № ____ від “___ „ ________ 2015р.
	Голові Дарницької районної 

в м. Києві державної адміністрації

	

	Сінцову Г.Л.


ДОВІДКА

на апаратну нараду Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 08.09.2015 року з питання: 
“ Про підготовку районного господарства

до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років”

Починаючи з квітня місяця 2015 року комунальним підприємством «ШЕУ Дарницького району» проводиться ряд заходів по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період. Станом на кінець серпня 2015 року:
· виконано поточного ремонту обсягом 1212,8 м2 на суму 110,17 тис. грн.;

· виконано поточного ремонту обсягом 7332,1 м2 за рахунок коштів КК «Київавтодор» (заплановано виконати 8,0 тис. м2);
· виконано договірних робіт по відновленню благоустрою асфальтобетонного покриття обсягом 7078 м2 на суму 2136,7 тис. грн.
Також фахівцями КП «ШЕУ Дарницького району» проводяться роботи по відновленню аварійних розриттів по мірі їх виникнення. З початку року відновлено 8277 м2 асфальтобетонного покриття на суму 3592,6 тис. грн.

Крім того, постійно виконується очистка та ремонт зливової системи району, при цьому особлива увага приділяється заниженим місцям тобто ділянкам з підвищеною небезпекою підтоплення. Відповідно до графіку виконання робіт, що складається на підприємстві на початку року, станом на поточний місяць очищено зливоприймачів – 2235 од., оглядових колодязів – 1129 од., при загальній кількості 2681 од. та 1595 од. відповідно. Нажаль трапляються випадки викрадення решіток зливоприймачів та оглядових колодязів, але працівниками гідротехнічної служби КП «ШЕУ Дарницького району» своєчасно здійснюється закриття відкритих колодязів з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій.
При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років заплановано заготовити таку кількість технологічних матеріалів для обробки дорожнього покриття: 

· технічної солі – 4,3 тис. тн; станом на початок квітня 2015 року заготовлено – 1638,4 тн.;
· фракційних матеріалів – 500 тн; заготовлено –37,4 тн.;
· піску – 4,0 тис. тн.; заготовлено – 351,1 тн. 
В обов’язковому порядку здійснюється благоустрій біля солесховища та упорядкування під’їзду до нього, а також необхідні природоохоронні заходи в місцях складування технологічних матеріалів.

Також проводиться підготовка до роботи в зимовий період спеціальної снігоприбиральної техніки в кількості 24 од. З метою підвищення продуктивності роботи техніки необхідно поновити автопарк підприємства, так як знос станом на кінець серпня 2015 року становить 76%. 
При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період КП «ШЕУ Дарницького району» проводиться відновлення постів ремонту машин та механізмів для своєчасного ремонту техніки у випадку поломки в кількості 2 од., та забезпечується зовнішнього освітлення на піскобазі та стоянці спецмашин.

Місцем звалища снігу визначено  вул. Колекторна (пустир).

Також проводиться інструктаж відповідних служб по утриманню шляхової мережі району, а також водіїв, прийнятих на роботу згідно контракту для роботи в осінньо-зимовий період, та щодо організації робіт по зимовому утриманню дорожньо-транспортних споруд і по охороні праці.

Водночас підприємством здійснюється підготовка шанцевих інструментів:
· лопата совкова – заготовлено 100 од., необхідно – 50 од.;

· лопата снігова – заготовлено 100 од., необхідно – 50 од.;

· льодоруб (шкребки) – заготовлено 30 од., необхідно – 30 од.

Задля попередження виникнення надзвичайних ситуацій у вигляді великої кількості опадів (снігу) КП «ШЕУ Дарницького району» планується укласти угоди на залучення додаткової техніки для зимового утримання з такими підприємствами :

1. ТОВ «Ягуар» – 14 од. техніки;
2. ТОВ «Новобуд-ВС» – 10 од. техніки.
Начальник                                                                                         П. Береговий
	ПОГОДЖЕНО
	
	ПОГОДЖЕНО

	Перший заступник голови 

Дарницької РДА

___________________В. Лозовий
	
	Керівник апарату Дарницької РДА

____________________Р. Лелюк




2

