[image: image1.png]



„Шляхово-експлуатаційне управління

по ремонту та утриманню автомобільних шляхів

та споруд на них Дарницького району”

комунальне підприємство корпорації „Київавтодор”
	                                                                                                             02121, Україна, м.Київ, вул. Дніпродзержинська,130,тел./факс: (044) 563 – 94 – 57
 


“____”  __________  2015р.  № ______             

на № ____ від “___ „ ________ 2015р.
	Голові Дарницької районної 

в м. Києві державної адміністрації

	

	Сінцову Г.Л.


ДОВІДКА

на засідання Колегії Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 06.10.2015 року з питання: 

“Про стан підготовки районного господарства до роботи в 
осінньо-зимовий період 2015-2016 років”

Комунальне підприємство «ШЕУ Дарницького району» надає інформацію у вигляді таблиці.
	№

п/п
	Назва   заходів
	Од.

виміру
	План
	Факт
	Фактичні витрати, тис.грн.
	Виконавець

робіт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Поточний ремонт
	тис.м2
	8,031
	7,587
	1945,617
	ШЕУ Дарницького

р-ну

	2
	Підготовка спеціалізованої техніки
	од.
	24
	17
	101,3


	ШЕУ Дарницького

р-ну

	3
	Залучення

додаткової

техніки у сторонніх

організацій
	од.
	Самоскиди- 10од.

Бульдозер – 1 од.

Автогрейдер – 1 од.

Навантажувачі – 3 од.

Екскаватори- 2 од.
	Проведена процедура конкурсних торгів на закупівлю послуг спеціальними машинами та механізмами
	
	ШЕУ Дарницького

р-ну

	4
	Заготівля посипальних матеріалів

-солі

-піску

-фрикційних

матеріалів
	тис.тн.

тис.тн

тис.тн
	3,0

4,5

0,5
	1,848

0,231

0,037


	897,47
16,17

71,5
	ШЕУ Дарницького

р-ну


	5
	Підготовка

шанцевих інструментів

(у т.ч.лопат

для прибирання

снігу)
	од./од.
	170 (120)
	63(30)
	6,37
	ШЕУ Дарницького

р-ну

	6
	Відновлення розриттів
	тис.м2
	0,5
	3648,0
	1328,0

	ШЕУ Дарницького

р-ну

	7
	Очищення зливо

приймальних/

оглядових

колодязів
	тис.од./

тис.од.
	2,681/

1,595
	2,459/1,397
	1103,32
	ШЕУ Дарницького

р-ну

	8
	Підготовка адміністра-тивних, виробничих та побутових приміщень
	од.
	3
	2
	122,0
	ШЕУ Дарницького

р-ну

	9
	Фарбування  металевих опор
	од.
	-
	
	
	

	10
	Фарбування шаф управління
	од.
	-
	
	
	

	11
	Ремонт світильників
	од.
	-
	
	
	

	12
	Планова заміна ламп
	од.
	-
	
	
	


Начальник                                                                                         П. Береговий 
	ПОГОДЖЕНО
	
	ПОГОДЖЕНО

	Перший заступник голови 

Дарницької РДА

___________________В. Лозовий
	
	Заступник голови Дарницької РДА

__________________П. Захарченко



ПРОПОЗИЦІЇ
до проекту рішень, напрацьованих під час засідання Колегії Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 06.10.2015 року з питання: 

“Про стан підготовки районного господарства до роботи в 

осінньо-зимовий період 2015-2016 років”

1. Прибрати з вулиць району покинутий транспорт для згрібання снігових валів під лоткову частину вулиці.
Виконавці: відділ ДАІ Дарницького району (за згодою).

Термін: до 31.10.2015 року.
2. При погіршені погодних умов близьких до надзвичайних ситуацій заборонити в’їзд великовагового транспорту для  забезпечення очищення та обробки посипальними матеріалами вулично-шляхової мережі.

Виконавці: відділ ДАІ Дарницького району (за згодою).
Термін: до 31.10.2015 року.
1. Прибрати з тротуарів МАФи вздовж автошляхів, так як вони заважають механізованому прибиранню.

Виконавці: відділ з питань контролю за благоустроєм Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.
Термін: до 31.10.2015 року.
2. Заборонити викидання снігу на проїзні частини шляхів після очищення їх снігоприбиральною технікою КП «ШЕУ Дарницького району».
Виконавці: підприємства торгівлі, ринки.

Термін: постійно.

Начальник                                                                                            П. Береговий
	ПОГОДЖЕНО
	
	ПОГОДЖЕНО

	Перший заступник голови 

Дарницької РДА

___________________В. Лозовий


	
	Заступник голови Дарницької РДА

___________________П. Захарченко



3

