Голові Дарницької

районної в місті Києві

державної адміністрації

Сінцову Г.Л.

ДОВІДКА

На апаратну нараду Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 22.03.2016 з питання:

«Про підготовку до проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Дарницького району у             2016 році»

З метою своєчасного та якісного проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану, Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією підготовлено проект розпорядження «Про проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Дарницького району міста Києва у 2016 році» відповідно до якого заплановано провести весняний двомісячник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану району з 14 березня до                      06 травня 2016 року.

Згідно з розпорядженням, яким розроблений план заходів в якому заплановано провести:

- 3 суботника з благоустрою - 26 березня 2016 року, 23 квітня 2016 року, та день довкілля 16 квітня 2016 року.

- привести  до  належного санітарного стану території об'єктів міської інфраструктури, а саме: території закладів освіти, культури, охорони здоров'я та торгівлі, об'єктів комунальної власності та об'єктів приватної власності;

- провести відновлення благоустрою території після проведення планових та аварійних робіт на підземних та інженерних мережах району;

- провести якісне виконання ремонту об'єктів торгівельно-побутового обслуговування;

- провести розширення площ зелених насаджень, посадку дерев, кущів, зокрема біля ТС та ОЗР;

- провести ремонт та утримувати в належному санітарно-технічному стані вулиці, дороги, шляхопроводи, переходи, елементи зовнішнього освітлення;

    - провести очищення зливоприймачів на вулицях внутрішньоквартальних проїздах, прибудинкових територіях та вивезення піскозмету і сміття;

    - перевірити всі оглядові колодязі на території Дарницького району на наявність кришок люків;

    - привести до належного санітарно-технічного стану дитячі та спортивні майданчики на території району;

- провести очищення від сміття та утримувати  в належному санітарному стані приміські лісопаркові зони, закріплені за підприємствами району.

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ

Дарницького району у виконанні заходів весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Дарницького району міста Києва у 2016 році

Заплановано використати коштів на благоустрій - 27 млн.558 тис. грн;

Бюджетних - 8 млн. 758 тис. грн;

Позабюджетних - 18 млн. 800 тис. грн;

Вулично-шляхове господарство

Виконати ремонт доріг - 2700 кв. м.;

Ремонт тротуарів та пішохідних переходів - 800 кв. м.;

Ремонт внутрішньо квартальних проїздів - 1450 кв. м.;

Ремонт міжквартальних проїздів - 670 кв. м.;

Відремонтувати зливоприймачів - 61 од;

Відремонтувати оглядових колодязів - 50 од;

Очистити зливоприймачів - 1302 од;

Очистити оглядових колодязів - 456 од;

Озеленення:

Висадити дерев - 2350 од;

Висадити  кущів - 2724 од;

Очистити зелені зони, схили від побутових відходів – 259,3 га;

Санітарна очистка:

Ліквідувати стихійних звалищ відходів - 3 од;

Облаштувати нових контейнерних майданчиків - 4 од;

Житлове господарство:

Відремонтувати фасадів – 7,61 тис. кв. м;

Встановити нові дитячі майданчики - 3 од;

Відремонтувати: - дитячих майданчиків - 15 од;

-спортивних майданчиків - 93 од;

Одним із важливіших завдань, в порівнянні з іншими заходами, в цей період, є відновлення благоустрою після проведення аварійних робіт на інженерних мережах, та після зимового періоду.

Також в період  весняного двомісячника з благоустрою буде посилено роботу  щодо притягнення до адміністративної відповідальності  керівників підприємств, установ, організацій, будівельних компаній, закладів торгівлі, власників ТС, за неналежне прибирання закріпленої території.

Начальник відділу								В. Онишко

| ПОГОДЖЕНО Перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації _____________В.Б.Лозовий «___» ___________2016 року | ПОГОДЖЕНО Заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації _____________П.П.Захарченко «___» ___________2016 року |
| --- | --- |