КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ                                      ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА

02121, м. Київ, вул. Горлівська, 220, тел./факс 563-96-50, e-mail: kpuzn_dar@ukr.net
	


______________ № ____________
на №__________ від ___________ 
Голові Дарницької районної 

в місті Києві державної адміністрації 
Сінцову Г.Л. 

Інформація
для розгляду на апаратній нараді Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації  22.03.2016 року з питання:
2. Про підготовку до проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Дарницького району.

Відповідно до планових показників виконання заходів весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста  Києва у 2016 році КП УЗН Дарницького району заплановано такі роботи:

· Санітарна обрізка та знесення сухостійних та аварійних дерев – 150 та 50 шт. відповідно.
· Посадка дерев – 150 шт.

· Посадка кущів – 1600 шт.

· Посадка квітів – 40 тис. шт.

· Очищення зелених зон – 250 га.

· Ліквідація стихійних звалищ відходів – 10 од.
· Ремонт дитячих майданчиків – 5 од.
· Ремонт паркових лав – 80 од.

· Очищення берегових смуг водойм – 10 га.
Очікується, що для виконання цих заходів, окрім працівників підприємства, буде залучено 850 осіб із громадських організацій, мешканців району, студентів та учнів.
На благоустрій і озеленення буде витрачено близько 1300,0 тис. грн., в т.ч. позабюджетних – 350 тис. грн.

Посадка дерев запланована на таких об’єктах зовнішнього благоустрою: проспект Бажана, вул. Ревуцького, парк Партизанської Слави, парк Позняки.

Посадка кущів передбачена в парках Позняки, Партизанської Слави та Воїнів Інтернаціоналістів.

Квіткове оформлення Дарницького району розпочнеться з проспекту Бажана, але терміни висадки квіткової продукції залежатимуть від погодних умов.

Окрім зазначених робіт, буде виконано ремонт газонів з посівом газонних трав на площі 1,5 га в парках – Привокзальний, Партизанської Слави, Воїнів Інтернаціоналістів, Позняки та по вулиці Ревуцького.
Наразі продовжуються роботи по догляду за деревами, очищення крон від омели, проводиться видалення сухостійних та аварійних дерев в парку Таращанець, Партизанської Слави, на вулицях району. 

З метою збереження зелених насаджень заплановано здійснити обмеження заїзду автотранспорту на зелені зони вздовж вулиці Ревуцького, буде встановлено 800 штук дерев’яних стовпців.

Розроблено план заходів, на які залучатиметься громадськість: 19 та 26 березня, 2, 9, 16 та 23 квітня. Виконуватиметься очищення територій від сміття,  листя, рослинних решток  та озеленювальні роботи. 
Також, в період двомісячника планується розпочати роботи з влаштування скверу на транспортній розв’язці біля станції метро Осокорки, відкриття якого приурочене до Дня Києва. 

В.о. директора                                                                             Л. Філінська
ПОГОДЖЕНО

Перший заступник голови Дарницької РДА

____________ Лозовий В.Б. 

"__" _______ 2016 р.

2

