„Шляхово-експлуатаційне управління

по ремонту та утриманню автомобільних шляхів

та споруд на них Дарницького району”

комунальне підприємство корпорації „Київавтодор”

02121, Україна, м.Київ, вул. Дніпродзержинська,130,тел./факс: (044) 563 – 94 – 57

“___” _____________2016р. № _____

на № ____ від “___ „ ________ 2016р.

Голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Сінцову Г.Л.

Інформація

на апаратну нараду Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

22.03.2016 з питання:

«Про підготовку до проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Дарницького району»

З метою санітарного очищення території м. Києва після зимового періоду, відновлення благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану територій проводиться двомісячник з благоустрою, ШЕУ Дарницького району готується приймати активну участь у виконанні загальноміських заходів, приведення автошляхів та інженерно-транспортних споруд на них в належний санітарний стан.

Для проведення у районі весняного двомісячника з благоустрою ШЕУ планує виконати наступні заходи:

- Відновлення асфальтового покриття доріг, тротуарів, міжквартальних проїздів – 2000 кв.м.;

- Відновлення асфальтового покриття після аварійних розриттів –1200 кв. м.;

- Ремонт підземних переходів – 2 од.(вул. Ревуцького «Вирлиця», вул. Ревуцького ріг вул. Ахматової «Універсам «Позняки»);

- Ремонт зливоприймачів  - 25 од. , оглядових колодязів – 12 од.;

- Очищення зливоприймачів – 934 од., оглядових колодязів – 476 од;

- Санітарна очистка доріг. Загальна протяжність прибирання 115 км;.

- Колесовідбійної стрічки – 6146 м;

- Направляючої огорожі – 2467 м;

- Ліквідація сміттєзвалищ – 2 од.

Орієнтовна вартість виконання робіт становить 2566,4 тис. грн.

В 2016 році Департаментом транспортної інфраструктури міста Києва для ШЕУ Дарницького району виділено кошти на:

- поточний (дрібний) ремонт балансових вулиць Дарницького району -  2633,7 тис. грн. на орієнтовний обсяг 9770 м2;

- заливка тріщин -  145,5 тис. грн. на орієнтовний обсяг 2200 м.п.;

- влаштування пониження бортових каменів – 146,8 тис. грн. на орієнтовний обсяг 24 од.;

- поточний (середній) ремонт вул. Вербицького – 3979,3 на орієнтовний обсяг 13729.

Також, в поточному році виділені кошти на капітальний ремонт просп. П.Григоренка (від транспортної розв’язки "Позняки" до вул. А.Ахматової) та міжквартальних  і внутрішньоквартальних проїздів, а саме: пр-т Григоренка, 31 (проїзд до д/с «Всесвіт»), вул. Урлівська, (заїзд до будинків 3, 3а, 5), вул. Драгоманова (заїзд до будинку 23а, 23б),  вул. Волго-Донська, (тротуар біля будинку №58), вул. Санаторна (тротуар на проміжку від вул. Тростянецька до вул. Волго-Донська непарна сторона), вул. Санаторна (тротуар на проміжку від вул. Російська до вул. Новодарницька парна сторона), вул. Санаторна (тротуар на проміжку від вул. Новодарницька до вул. К. Заслонова непарна сторона), вул. Вереснева, 26/28, вул. Російська (від вул. Харківське шосе до вул. Горлівської). Продовження робіт з реконструкції пр.-ту М. Бажана.

З початку року для покращення благоустрою у Дарницькому районі підприємством виконано наступні роботи:

- ліквідовано аварійно-небезпечної ямковості  - 858 м2;

- виконано поточного (дрібного) ремонту - 719 м2 (вул. Санаторна, Ревуцького (Позяняки),  Ревуцького  (Осокорки), Пасхаліна, Дніпровська набережна, транспорті розв’язка «Харківська», «Позняки», «Осокорки»);

- заливка тріщин 1063 м.п. (вул. Здолбунівська, Харківське шосе);

- прийнято під відновлення від ПАТ «Київенерго» і ПАТ «АК «Київводоканал» 27 розриттів загальною площею 1091,5 м2.

Начальник                                                               П.І. Береговий

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

голови Дарницької РДА

_______________В. Лозовий