Комунальне підприємство „Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району” м. Києва

02121, Україна, м.Київ, вул. Дніпродзержинська,130,тел./факс: (044) 563 – 94 – 57, e-mail: shey_darnica@meta.ua, Код ЄДРПОУ 31722818

Вих. №_________від «___»__________ 2017 р.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Лозовому В.Б.

ДОВІДКА

на апаратну нараду Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

12.09.2017 р.

з питання: «Про підготовку дорожньо-транспортної інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років».

Починаючи з квітня місяця підприємство проводить ряд заходів по підготовці до роботи в осінньо-зимовий  період. А саме:

- виконано поточний (дрібний) ремонт балансових вулиць Дарницького району – обсягом 13982,7 м2;

- виконано поточний (середній) ремонт – обсягом 40809,2 м2 на вулицях Анни Ахматової, Колекторній, Промисловій, на пр. Петра Григоренка;

- виконано заливку тріщин машинами Crafco серії Super  Shot  обсягом 18257 м.п. з метою попередження виникнення значних руйнувань дорожнього покриття;

- виконано роботи по відновленню асфальтобетонного покриття після розриттів – обсягом 4926 м2;

- облаштовано 25 місць наземних пішохідних переходів заниженими бортовими каменями для полегшення пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями  на вулицях: Харківське шосе – 8 міс, Абая Кунанбаєва – 8 міс, Декабристів – 3 міс, Вишняківська – 2 міс, пр. Григоренка – 2 міс, Червоний Хутір – 2 міс.;

- очищено 3266 од. зливоприймачів та оглядових колодязів. Відремонтовано  238 од. зливоприймачів та оглядових колодязів;

- пофарбовано бар’єрного огородження І типу (колесовідбій) – 6146 м.п.;

- пофарбовано направляючого пішохідного огородження  – 2467 м.п.;

- відремонтовано бар’єрного огородження І типу  – 646 м.п.;

- встановлено нового бар’єрного огородження І типу – 1000 м.п.;

- встановлено нового направляючого пішохідного огородження  – 568 м.п.;

- відремонтовано направляючого пішохідного огородження  – 240 м.п.;

- згідно титульних списків по району постійно прибирається 206 км шляхів Дарницького району. Особлива увага приділяється місцям, де проходить будівництво.

Виконуються роботи з капітального ремонту міжквартальних проїздів та прибудинкових територій. На даний час роботи завершено на 11 об’єктах.

Проводиться  заготовка технологічних матеріалів для обробки дорожнього покриття  в осінньо-зимовий період:

- станом на 11.09.2017 р. заготовлено – 3538,51 т  технічної солі, план – 4524,18 т;

- станом на 11.09.2017 р. заготовлено – 2550 т піску, план – 5367,4 т.

Проводиться підготовка до роботи в зимовий період спеціальної снігоприбиральної техніки в кількості 32 од.. На даний час відремонтовано 25 од.

Місцем звалища снігу визначено  вул. Колекторна (пустир), вул. Старобориспільська на перетині з дорогою на Червоний Хутір, просп. П. Григоренка ріг вул. Тепловозна.

Т.в.о. начальника

ШЕУ Дарницького району                                                                  А. Волошин

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови Дарницької РДА

___________________ П. Захарченко

2017