- ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

О. Єріна

- План заходів

«ЧИСТЕ МІСТО»

з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану на вересень та жовтень

2017	 рік

| № з/п | Адреса та назва об’єкту | Характеристика робіт | Обсяг робіт | Сума тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» |  |  |  |  |
|  | ЖЕД – 102 |  |  |  |
| 1 | В.Васильківська,130,132,134, 124А,118, 102, 108, 112 Казимира Малевича, 111,119 | Ремонт освітлення вхідних груп | 10 од. | 1,05 |
| 2 | Згідно дислокації | Вивезення опалого листя | 160 м3 | 9.35 |
| 3 | В.Васильківська,132,134,124-А,120,106,114,102, К.Малевича, 111 Антоновича, 170/1-Б,103-А, 91/14,110 | Вивезення ВГВ | 180м3. | 8.28 |
| 4 | Згідно дислокації ЖЕД - 102 | Очищення горищ та підвалів від сміття |  |  |
| 5 | Вул. В.Васильківська, 132,134, 122,118,114,102, вул.Антоновича, 169 | Ремонт лав відпочинку | 30 од. | 6.0 |
| 6 | Згідно дислокації | Миття вікон на сходових клітинах | 500м2 | 0,15 |
| 7 | Вул. Велика Васильківська, 116(2шт), 120; Вул. Німецька, 4 вул. Антоновича. 154 | Кронування аварійних дерев | 15од. | 6,0 |
| 8 | вул. Велика Васильківська, 124-А, К.Малевича,119 | Висадження дерев | 10 од. | 2,0 |
| 9 | вул. Антоновича, 169,164,150,152,102,104, вул.В.Васильківська, 102, 116, вул. Німецька, 3 | Очищення зливоприймачів та оглядових колодязів | 10од. | 2,5 |
| 10 | Згідно дислокації | Скління вікон на сходових клітинах | 30 од. | 5,0 |
| 11 | вул. Антоновича, 93,170/172, вул.В.Васильківська, 106, 114, 132 | Зафарбовування графіті | 100 м2 | 37.5 |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 77,83 |
|  | ЖЕД – 103 |  |  |  |
| 1 | просп. Голосіївський, 94 к.2 (3 під.), вул. Красилівська, 2/3 (2 під.), вул. Деміївська, 35 (1 під.), вул. Козацька, 32 (2 під.) | Ремонт сходових клітин | 465 м2 | 12,0 |
| 2 | вул. Васильківська, 8 (5 під.), вул. Васильківська, 2 А (5 під.), вул Васильківська, 6 (перехідні сходи), пров.Задорожний, 6 (1, 2 під.) | Ремонт ганків | 18 м2 | 2,2 |
| 3 | пров. Задорожний, 5 к.1 (4 під.), вул. Васильківська, 8 (5 під.), пров. Деміївський, 7 | Ремонт вхідних груп | 3 од. | 3,8 |
| 4 | пров. Деміївський, 7, пров. Деміївський, 6, вул.Васильківська, 8, просп. Голосіївський, 86/1 | Ремонт покрівель | 55 м2 | 6,9 |
| 5 | вул. Васильківська, 5/7, вул. Кустанайська, 7, вул. Маричанська, 10, вул. Деміївська, 55, просп. Голосіївський, 94 к.2 | Відновлення (встановлення світильників) освітлення на вхідних групах | 16 од | 4,0 |
| 6 | вул. Стельмаха, 6 А, просп. Голосіївський, 94 к.2/ 96 (біля ТП) | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 17 м3 | 0,8 |
| 7 | вул. Кустанайська, 12, 2, просп. Голосіївський, 48, 90 вул. Васильківська, 8 А | Кронування дерев | 6 од | 2,4 |
| 8 | просп. Голосіївський, 48, вул. Бурмистенка, 10, вул. Козацька, 60, вул. Кустанайська, 14, 2 | Зняття сухостійних дерев | 8 од | 4,0 |
| 9 | вул. Кустанайська, 12, 2, 14, просп. Голосіївський, 48, 90 вул. Васильківська, 8 А, вул. Бурмистенка, 10 вул. Козацька, 60, | Вивіз гілля | 38 м3 | 2,0 |
| 10 | вул. Кустанайська, 1 (1-3 під.), вул. Кустанайська, 5 (1-2 під.), вул. Кустанайська, 7 (1-4 під.), вул. Кустанайська, 14 (1-3 під.), вул. Кустанайська, 14 А (1-2 під.), вул. Кустанайська, 14 Б (1-2 під.), вул. Кустанайська, 8 к.1 (1-2 під.), вул. Кустанайська, 8 к.2 (1-2 під.), вул. Васильківська, 2 А (1-8 під.), просп. Голосіївський, 84 (1-3 під.), просп. Голосіївський, 88 (1-8 під.), просп. Голосіївський, 90 (3-4 під.), просп. Голосіївський, 92/1 (3-4 під.), просп. Голосіївський, 94 к.2 (1-2 під.), вул. Маричанська, 10 (1-3 під.), вул. Васильківська, 11/11 (1-5 під.), вул. Бурмистенка, 6 к.1 (1-3 під.), вул. Бурмистенка, 8/9 (1-3 під.) | Фарбування дверей вхідних груп | 59 од | 2,0 |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 40,1 |
|  | ЖЕД - 105 |  |  |  |
| 1 | Л. Толстого, 27/29, Володимирська, 69 М. Ботанічна,31 | Очищення безгосподарської зеленої зони. | 1600 м² | 2,0 |
| 2 | Територія ЖЕД-105 | Обрізка кущів | 44 од | 1,32 |
| 3 | Паньківська,3, 6, Л.Толстого,25, 23, Володимирська,71,67 | Очищення дерев від омели. | 9 од. | 8,0 |
| 4 | Паньківська, 3, 6, Л.Толстого, 25, 23, 15а, Володимирська, 83, 71, 67 | Кронування дерев. | 12 од. | 9,0 |
| 5 | Територія ЖЕД-105 | Ліквідація стихійних звалищ. | 3 од. | 3,0 |
| 6 | Територія ЖЕД-105 | Прибирання опалого листя |  | 5,0 |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 28,32 |
|  | ЖЕД – 106 |  |  |  |
| 1 | пр.Голосіївський,97,105, 00/2,112, 114 к.1, 120 к.1,91,89, пров. В.Жуковського 4, вул. Васильківська, 19/15, 27 к.2, 49 к.3, 53 к.2, вул. Г.Оборони 7, вул. П. Потєхіна, 8, 12, 3А | Вивезення опалого листя | 120 м3 | 10,0 |
| 2 | вул. Васильківська 49 к.1, пр. Голосіївський 91, 97А, 114 к.1, вул. П.Потєхіна 14 | Видалення сухостійних дерев | 10 од. | 6,0 |
| 3 | пр. Голосіївський 110, 120 к.1, вул.Васильківська 19/15 | Ремонт м´яких покрівель | 150 м2 | 8,0 |
| 4 | вул. Васильківська 49 к.3, вул. П.Потєхіна 8, пр. Голосіївський 122 к.3, 120 к.3 | Ремонт водозливних труб | 8 од. | 1,8 |
| 5 | вул. Васильківська 49 к.2,3, вул. Г.Оборони 3, пров. Коломийський 5/2 | Очищення зливоприймачів | 4 од. | 1,2 |
| 6 | вул. Сєченова 10 к.2, пр.Голосіївський 112 | Ремонт лавочок відпочинку | 2 од. | 0,3 |
| 7 | пров. Коломийський 3/1 | Ремонт піддашків | 2 од. | 3,2 |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 30,5 |
|  | ЖЕД - 107 |  |  |  |
| 1 | вул. Лятошинського, 4А, 8А, 14Б, вул. Д.Луценка, 5Б, 9А, вул. В. Касіяна, 6Б, вул. Якубовського, 3 | Кронування дерев | 17 од. | 3,4 |
| 2 | вул. Д. Луценка, 9А, вул. Смолича, 6, вул. Лятошинського, 2, 14Б вул.Якубовського,7, вул.В.Касіяна, 6Б | Знесення сухостійних аварійних дерев | 8 од. | 2,7 |
| 3 | вул. Смолича, 4; вул.Касіяна,6А, вул. Якубовського, 2, 3, 5, 7, вул. Лятошинського, 4А, 14А, 18А. | Вивіз великогабаритних відходів | 300 м3 | 5,8 |
| 4 | Згідно дислокації | Очищення території від гілля та опалого листя | 210м3 | 3,3 |
| 5 | Згідно дислокації | Очищення горищ та підвалів від сміття | 36 буд. | 1,9 |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 17,1 |
|  | ЖЕД – 109 |  |  |  |
| 1 | вул. Заболотного, 14 | Косметич. ремонт 1-го поверху |  | 1,5 |
| 2 | Просп. Ак. Глушкова,13-57, 16-34, в ул. Теремківська, 1-21, вул.Заболотного, 2-22, 128, 130, 136А, 138, 140, 142, 156к.1, 156к.2, вул.Метрологічна, 2А, 2, 6, 14, 14А, 14к.3, 14Б | Миття вікон | 3500 од. | 3,0 |
| 3 | Просп. Ак. Глушкова, 13-57,16-34, вул. Теремківська,1-21, вул.Заболотного, 2-22, 128, 130, 136А, 138, 140, 142, 156к.1, 156к.2, вул. Метрологічна, 2А, 2, 6, 14, 14А,4к.3, 14Б | Очищення горищ та підвалів від сміття | 110 буд. | 1,1 |
| 4 | вул.Заболотного, 2-122, 136А, 138, 156к.2, вул. Метрологічна, 2А, 2, 6, 14, 14А, 14к.3, 14Б, просп. Ак. Глушкова,13-57,16-34, вул. Теремківська, 1-21 | Очищення піддашків | 164 од. | 0,5 |
| 5 | вул. Заболотного, 16, 44, 56, 90, 126/1, 138, просп. Ак. Глушкова, 24, 27 | Вивезення ВГВ | 240 куб. м | 12,0 |
| 6 | вул. Метролологічна,2,14, пр-т Ак. Глушкова, 34,12,30 | Кронування дерев | 15 од. | 0,5 |
| 7 | пр. Ак. Глушкова, 34, 12, вул. Заболотного 118, вул. Теремківська 1 | Видалення сухостійних та аварійних дерев | 5 од | 1,8 |
| 8 | вул. Теремківська 17 | Ремонт колодязю зливостоку | 1 од | 0,45 |
| 9 | вул. Ак. Заболотного,2-122, пр-т. Ак. Глушкова,13-57 | Встановлення пружин на дверях перехідних балконів | 50 од. | 0,6 |
| 10 | пр-т Глушкова, 57, 23, вул. Заболотного, 10, 12 | Латочний ремонт покрівлі | 150 м кв. | 5,1 |
| 11 | вул. Заболотного, 20, Ак. Глушкова, 27, 39, 21 | Встановлення металевих пандусів | 4 од. | 4 |
| 12 | вул. Заболотного 42, 120, просп Ак. Глушкова, 19, 23, 25, 27, 33, 35, 45 | Ремонт вхідної групи (східці) | 9 од | 3,5 |
| 13 | вул.Заболотного, 10,12, 23 | Ремонт піддашку | 3 од. | 2,1 |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 36,15 |
|  | ЖЕД – 110 |  |  |  |
| 1 | Стратегічне шосе, 21 | Облаштування контейнерних майданчиків П-подібними огорожами | 1 од. | 10,2 |
| 2 | Згідно дислокації ЖЕД | Очищення горищ та підвалів |  | 30,0 |
| 3 | Пр. Науки, 9; 20; 24; 24 корп.2, вул. Голосіївська, 3 | Ремонт м’якої рулонної покрівлі | 160 м2 | 9,2 |
| 4 | Пр.Науки, 25; 27; 35, 35 корп.2 | Насадження дерев та кущів | 30 од. | 0,5 |
| 5 | Пр.Голосіївській,9;11;13;15б;19;23;25, вул.Голосіївська, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 18, просп.Науки, 4, 10, 3, 25, 33, 43, 54, 58, 74, 78, вул. Феодосійська, 4, 8, 10, 48/52 | Відновлення освітлення біля під'їздів | 75 од. | 3,0 |
| 6 | Просп. Науки, 18, 24 к.2, 42/1 корп.10; 11; 74, вул. Добрий шлях, 64, вул. Феодосійська, 4, просп. Голосіївський, 17а, вул. Лисогірська, 5, 7, 9 | Видалення сухостійних дерев | 10 од. | 18,8 |
| 7 | Вул.Стратегічне шосе, 17, вул. Мало-Китаївська, 29, пров. Моторний, 5/7, пр.Науки, 58, 63, 64, 70/1, 74, 78 | Скління вікон | 40 од. | 5,0 |
| 8 | Просп. Науки, 35 корп.2; 63 | Ремонт піддашків | 2 од. | 1,5 |
| 9 | Просп. Науки, 11; 22 | Встановлення лав для відпочинку | 2 од. | 4,0 |
| 10 | Вул. Лисогірська, 5, 9, просп. Науки, 11, 61, 74/2, вул. Голосіївська, 8, вул. Добрий шлях, 7, Велика Китаївська, 10, просп. Голосіївський, 15б; 19 | Ремонт ганків | 14 од. | 7,8 |
| 11 | Просп.Голосіївській, 23, просп. Науки, 42/1 корп. 10 | Ремонт водостічних труб | 2 од. | 2,2 |
| 12 | Вул. Феодосійська, 4, 10, 48/52, Велика Китаївська, 6, пров. Моторний, 5/7, Керамічний, 9/5, Вул. Мало-Китаївська, 29, просп. Голосіївський,15а | Ремонт лав для відпочинку | 12 од. | 1,2 |
|  | Вул. Феодосійська, 4, 8, 10, просп.Голосіївській, 11, 13, 15а, 19 | Ремонт елементів дитячих майданчиків | 8 од. | 3,0 |
|  | Вул. Феодосійська, 4, 8, 10, 48/52, просп.Голосіївській, 11, 13, 15а, 19, р.Науки,4; 15; 27;33;39;43 | Фарбування елементів дитячих майданчиків | 14 од. | 5,0 |
|  | Згідно дислокації ЖЕД 110 | Очищення газонів від опалого листя |  | 12,0 |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 113,4 |
|  | ЖЕД - 111 |  |  |  |
| 1 | Згідно дислокації | Очищення горищ, підвалів | 43 буд. | 1,5 |
| 2 | вул. Китаївська,9-11, вул. Наб.-Корчуватська, 94-56/66 к. 3 (прибережна зона) | Ліквідація навалів сміття | 7 од. | 1,0 |
| 3 | Згідно дислокації | Освітлення входів у будинок | 43 од | 1,0 |
| 4 | вул. Китаївська, 11, 14/16, вул. Плещеєва, 34, вул. Наб.-Корчуватська, 68, 86, вул. Новопирогівська, 27, 23, 27/2, 25, вул. Генерала-Матикіна, 2, 8 | Ремонт вхідних груп | 11 од | 4,0 |
| 5 | вул. Новопирогівська, 31, пр-т. Науки 88-а, вул. Ген.Матикіна, 2 | Ремонт лавочок відпочинку | 5 од | 0,5 |
| 6 | вул. Ген. Матикіна,3 | Частковий ремонт піддашків | 3 од. | 0,5 |
| 7 | вул. Пирогівський шлях 44-а, 46, вул. Плещеєва, 34, вул. Новопирогівська, 25, 27 | Санітарна обрізка гілля дерев | 10 од. | 5,0 |
| 8 | Згідно дислокації | Очищення піддашків | 43 буд. | 1,0 |
| 9 | Згідно дислокації | Фарбування дверей у сміттєзбірниках, побілка стін та стелі. | 52 од. | 3,0 |
| 10 | Пр-т.Науки,88-а,вул.Китаївська, 14/16, вул.Набережно-Корчуватська, 56/66 к. 2, 3, вул. Новопирогівська, 19 | Зафарбовування графіті | 5 од. | 0,3 |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 17,8 |
|  | РАЗОМ: |  |  | 361,2 |
|  | ШЕУ | «МАГІСТРАЛЬ» |  |  |
| 1 | Балансова вулично-шляхова мережа | Ремонт зливо приймачів та оглядових колодязів | 8 | 5,4 |
| 2 | Балансова вулично-шляхова мережа | Очищення зливо приймачів/ оглядових колодязів | 110/32 | 24,7 |
|  | РАЗОМ: |  |  | 30,1 |
|  | КП «Шляхово-експлуатаційн еуправління по ремонту них | та утриманню автомобільних Голосіївського району м. Києва | шляхів та | споруд на |
| 1. | вул. Деміївська, вул. Ломоносова, вул. Саперно-Слобідська, пр-т Науки та ін.. | Поточний ремонт а/бетонного покриття пр. частини / тротуарів | 300/50 м2 | 105,00 тис. грн. |
| 2. | пров. Сквирський, вул. Паньківська | Поточний (середній) ремонт | 1100 м2 1920 м2 | 382,4 тис. грн. 812,0 тис. грн. |
| 3. | вул. Дубініна, 14, 16, вул. Ломоносова 12/12, вул. Смолича, 6, вул. Луценка. 5к1, вул. Якубовського, 3-5 | Капітальний ремонт між квартальних та прибудинкових територій | 2 160 м2 | 1 010 тис. грн. |
| 4. | По району | Відновлення а/бетонного покриття після розриттів | 120 м2 | 36,0 тис. грн. |
| 5. | По району | Ремонт зливоприймальників та оглядових колодязів | 15 од. /10 од. | 21,4 тис. грн. |
| 6. | По району | Очищення зливоприймальників та оглядових колодязів | 428 од. /203 од. | 113,5 тис. грн. |
|  | РАЗОМ: |  |  | 2 480, 3 |
|  | КП УЗН Голосіївського | району |  |  |
|  | Деміївська площа, Голосіївська площа, Одеська площа, Либідська площа | Оновлення квітників | 1 210 м2 | 72,6 |
|  | Голосіївський парк | Санітарної обрізки дерев | 220 од. | 360,0 |
|  | Голосіївський парк, сквери, газони на бульварах, проспектах, парки, сквери | Сезонне прибирання газонів від опалого листя та випадкового сміття | 77 000 м2 | 118,3 |
|  | На об’єктах озеленення і благоустрою району | Очищення зелених зон, схилів від побутових відходів та випадкового сміття | 100 м3 | 5,0 |
|  | На об’єктах озеленення і благоустрою району | Планується витратити на благоустрій підпорядкованої території (за звітний період) | тис. грн. | 555,9 |
| Філія « Васильківська ДЕД» |  |  |  |  |
|  | Автодорога М О5 Київ – Одеса км 11+660 – км 12 + 780 | Прибирання під бортом вздовж вулиці Глушкова | 15 км | 45,0 |
|  | РАЗОМ: |  |  | 45,0 |
|  | НПП | «Голосіївський» |  |  |
|  | вул. Потєхіна, вул. Родимцева, вул. Блакитного, вул. Червонопрапорна, вул. Ягідна, вул. Заболотного Лісниківське природоохоронне науково-дослідне відділення кв. 14, 19, 21, 24, 28, 43, Голосіївське природоохоронне науково-дослідне відділення кв. 6,7,18, | Очищення території від сміття | 30 га | 10,0 |
|  | РАЗОМ: |  | 30 га | 10,0 |
| УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ |  |  |  |  |
|  | ЗНЗ №15, вул. Васильківська,12-А | Прибирання території, ремонт покрівлі, видалення аварійних, сухостійних дерев | 1500 кв.м. 16 один. | 300,0 |
|  | ЗНЗ № 21, вул. Саксаганського, 64 | Прибирання території, Ремонт вхідної групи | 100 кв.м. | 400,0 199,0 |
|  | ЗНЗ №33, вул. Володимирська, 79/48 | Прибирання території Ремонт даху | 200 кв.м. | 120,0 |
|  | ЗНЗ №36, вул. Стельмаха, 9 | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 5 один. | 5,0 |
|  | ЗНЗ№37, вул. Антоновича, 130 | Прибирання території, ремонт огорожі Видалення аварійних, сухостійних дерев | 350 п.м. 10 один. | 200,0 |
|  | ЗНЗ №44, вул.Жилянська, 46 | Прибирання території Видалення аварійних, сухостійних дерев | 5 один. | 5,0 |
|  | ЗНЗ №59, вул. В. Китаївська, 85 | Прибирання території, Ремонт вхідної групи Видалення аварійних, сухостійних дерев | 100 7 один. | 200,0 |
|  | ЗНЗ №85, пр-т Голосіївський,36 | Прибирання території, Фарбування спортивного обладнання |  |  |
|  | ЗНЗ №87, вул. Антоновича, 4/6 | Прибирання території, ремонт огорожі стадіону | 25 кв.м. | 15,0 |
|  | ЗНЗ №92, вул. Тарасівська, 11 | Прибирання території, Оббивання елементів фасаду | 2 п.м | 10,0 |
|  | ЗНЗ №108, вул. Уральська, 2/20 | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 3 один. | 2,0 |
|  | ЗНЗ №110, вул.Козача,5 | Прибирання території, видалення аварійних, сухостійних дерев | 3один. | 3,0 |
|  | ЗНЗ №112, вул. В.Васильківська, 78 | Прибирання території, видалення аварійних, сухостійних дерев | 3один. | 3,0 |
|  | ЗНЗ №116, пров. Сільськогосподарський, 2 | Прибирання території, Ремонт вхідної групи | 50 м | 100,0 |
|  | ЗНЗ №122, вул. Китаївська,22 | Прибирання території, ремонт підпірної стіни, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 2 один. | 720,0 |
|  | ЗНЗ №130, вул. В.Васильківська, 128 | Прибирання території, Асфальтування | 100 кв.м. | 100,0 |
|  | ЗНЗ №132, пр-т Ак. Глушкова,28 | Прибирання території, видалення аварійних, сухостійних дерев | 15 один. | 20,0 |
|  | ЗНЗ №150, вул. Пирогівський шлях,148 | Прибирання території, видалення аварійних, сухостійних дерев | 15 один. | 20,0 |
|  | ЗНЗ №151, вул. Ліснича,3 | Прибирання території, видалення аварійних, сухостійних дерев | 2 один. | 0,5 |
|  | ЗНЗ №165, вул. Жилянська, 75 | Прибирання території, ремонт вхідної групи | 1 шт. | 13,0 |
|  | ЗНЗ №179, пр-т Голосіївський, 120-В | Прибирання території, ремонт спортивної площадки | 100 кв.м. | 25,0 |
|  | ЗНЗ №186, вул. Сєченова,8 | Прибирання території, ремонт ливневого колодязя, видалення аварійних, сухостійних дерев | 1 шт. 9 один. | 20,0 |
|  | ЗНЗ №220, вул. Якубовського,7-Г | Прибирання території, Знесення аварійних споруд Ремонт даху Видалення аварійних, сухостійних дерев | 2 шт. 1600 кв.м. 15 один. | 50,0 500,0 |
|  | ЗНЗ №227, вул.Якубовського,7-Д | Прибирання території, Знесення аварійних споруд Видалення аварійних, сухостійних дерев | 3 шт. 13 один. | 70,0 |
|  | ЗНЗ №236, вул. Заболотного,144 | Прибирання території, Знесення аварійних споруд Ремонт даху Видалення аварійних, сухостійних дерев | 1 шт. 1200 кв.м. 10 один. | 25,0 600,0 |
|  | ЗНЗ № 241, вул. Голосіївська, 12 | Прибирання території, Ремонт вхідної групи, ремонт фасаду |  | 3000,0 |
|  | ЗНЗ № 260, вул. Якубовського,7-Б | Прибирання території, Знесення аварійних споруд Ремонт вхідної групи харчоблоку Видалення аварійних, сухостійних дерев | 3 щт. 10 один. | 75,0 1600,0 |
|  | ЗНЗ№ 269, пр-т Ак. Глушкова, 17-А | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 7 один. | 18,0 |
|  | ЗНЗ № 273, вул. Набережно -Корчуватська,94а | Прибирання території, Знесення аварійних споруд Ремонт даху Видалення аварійних, сухостійних дерев | 3 шт. 1200 кв.м. 7 один. | 75,0 600,0 |
|  | ЗНЗ № 286, вул. Заболотного, 6-А | Прибирання території, Знесення аварійних споруд | 1 шт. | 50,0 |
|  | ЗНЗ № 319, Пр-т Лобановського,146 | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 4 один. | 3,0 |
|  | Інт. № 7, вул. Заболотного, 146 | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 4 один. | 3,0 |
|  | Інт. № 9, вул. Сєченова, 9 | Прибирання території, Встановлення тін. навісу Видалення аварійних, сухостійних дерев | 1 шт. 18 один. | 100,0 35,0 |
|  | Інт. № 11, вул. Волзька, 12-А | Прибирання території, Ремонт фасаду |  | 600,0 |
|  | БЮДТ, пр-т Голосіївський, 22/1 | Прибирання території, Ремонт елементів фасаду | 15п.м. | 20,0 |
|  | ДЮМВХ ст."Світанок" вул. Володимирська, 71-А | Прибирання території |  |  |
|  | НВК "Барвінок" пр-т Глушкова, 55-А | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев Ремонт даху | 7 один. 75 кв.м. | 5,0 100,0 |
|  | НВК "Ромашка" вул. Теремківська,10 | Прибирання території, Ремонт даху | 1300 кв.м. | 250,0 |
|  | НВК "Славута" вул. В. Васильківська, 36 | Прибирання території, Встановлення тіньових навісів Видалення аварійних, сухостійних дерев | 3 шт. 10 один. | 300,0 30,0 |
|  | ДНЗ № 24, вул. Козача, 34 | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 8 один. | 3,0 |
|  | ДНЗ № 32, пров. Деміївський, 4 | Прибирання території, Ремонт фасаду, покрівлі |  | 10000,0 |
|  | ДНЗ № 41, вул. Деміївська, 35-А | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 6 один. | 3,0 |
|  | ДНЗ № 61, вул. Тарасівська, 13; | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 7 один. | 3,0 |
|  | ДНЗ № 73, вул. Матикіна, 5 | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 8 один. | 25,0 |
|  | ДНЗ № 92, вул. Антоновича, 4 | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 4 один. | 3,0 |
|  | ДНЗ № 117, вул. Гайдара, 13 | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 6 один. | 3,0 |
|  | ДНЗ № 118, вул. Тарасівська, 6-А | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 10 один. | 20,0 |
|  | ДНЗ № 121, вул. Китаївська, 32 | Прибирання території, побілка бордюрів та дерев |  |  |
|  | ДНЗ № 129, вул. Володимирська, 89-А | Прибирання території, |  |  |
|  | ДНЗ № 131, вул. Деміївська, 49 | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 5 один. | 5,0 |
|  | ДНЗ № 150, вул. Д.Луценко,13-А | Прибирання території, Ремонт даху | 600 кв.м. | 350,0 |
|  | ДНЗ № 157, пров. Коломіївський, 9-А | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 3 один. | 3,0 |
|  | ДНЗ №158, вул. Мікільсько-Ботанічна, 7/9 | Прибирання території, | 4 один. | 4,0 |
|  | ДНЗ № 182, вул. Заболотного, 138-А | Прибирання території, Встановлення тіньових навісів | 3шт. | 200,0 |
|  | ДНЗ № 196, вул. Д. Луценко, 13 | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 10 один. | 20,0 |
|  | ДНЗ № 198, вул.Васильківська,10 | Прибирання території, ремонт ганків, ремонт сходів до закладу | 4 шт | 200,0 10,0 |
|  | ДНЗ № 221, пр-т Голосіївський,114-А | Прибирання території, ремонт даху | 300 кв.м. | 200,0 |
|  | ДНЗ № 253, вул. Антоновича, 108 | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 4 шт | 2,0 |
|  | ДНЗ № 262, вул. Жилянська, 84 | Прибирання території, ремонт даху |  | 500,0 |
|  | ДНЗ № 285, пр-т Ак. Глушкова, 41-Б | Прибирання території, Ремонт даху | 1200 кв.м. | 200,0 |
|  | ДНЗ № 312, пр-т Науки,42/1 | Прибирання території, Ремонт даху | 600 кв.м. | 100,0 |
|  | ДНЗ № 328, вул. Бурмістенка, 5 | Прибирання території, Ремонт вхідних груп | 3 шт. | 160,0 |
|  | ДНЗ № 340, вул. Васильківська,47-А | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 5 один. | 3,0 |
|  | ДНЗ № 341, вул. Антоновича, 150-А | Прибирання території, ремонт тіньових навісів, ремонт даху | 2 шт. 500 кв.м. | 60,0 350,0 |
|  | ДНЗ № 372, вул. Заболотного,114-А | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 5 один. | 3,0 |
|  | ДНЗ № 389, Пр-т Науки,100 | Прибирання території, частковий ремонт фасаду (заміна вікон) | 56 кв.м. | 150,0 |
|  | ДНЗ № 402, вул. Васильківська, 39 | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 5 один. | 3,0 |
|  | ДНЗ № 406, в ул. Дубініна, 13 | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 4 один. | 4,0 |
|  | ДНЗ № 416, вул. Маричанська, 10 | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 8 один. | 8,0 |
|  | ДНЗ № 439, пр-т Голосіївський,124-А | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 4 один. | 4,0 |
|  | ДНЗ № 440, пров. Жуковського, 9 | Прибирання території, ремонт даху, фасаду | 2200кв.м | 7500,0 |
|  | ДНЗ № 506, вул. Стратегічне шосе,54 | Прибирання території Ремонт даху, фасаду |  | 10000,0 |
|  | ДНЗ № 513, пр-т Ак. Глушкова,20 | Прибирання території, ремонт даху | 1000 | 500,0 |
|  | ДНЗ № 596, вул. Ново-Пирогівська, 31 | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 4 один. | 4,0 |
|  | ДНЗ № 640, вул. Якубовського, 1 | Прибирання території, Ремонт покрівлі | 8 один. | 8,0 |
|  | ДНЗ № 641, вул. Якубовського,1-А | Прибирання території, Ремонт покрівлі | 600 кв.м. | 200,0 |
|  | ДНЗ № 642, вул. Якубовського,1-Б | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 14 один. | 14,0 |
|  | ДНЗ № 643, вул. Голосіївська,4-А | Прибирання території, Ремонт фасаду, покрівлі | 8 один. | 8,0 |
|  | ДНЗ № 659, пров.Сільськогосподарський,4 | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 4 один. | 4,0 |
|  | ДНЗ № 667, вул. Д. Луценка, 13-Б | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 8 один. | 8,0 |
|  | ДНЗ № 717, вул. В.Забіли,9 | Прибирання території, Встановлення огорожі |  | 200,0 |
|  | ДНЗ № 725, вул. Кримська,1 | Прибирання території, Ремонт покрівлі, фасаду | 3500 кв.м. | 10000,0 |
|  | ДНЗ № 726, вул. Теремківська,9 | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 4 один. | 4,0 |
|  | ДНЗ № 739, вул. Володимирська, 77 | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 8 один. | 8,0 |
|  | ДНЗ № 764, вул. Антоновича, 168 | Прибирання території, Видалення аварійних, сухостійних дерев | 4 один. | 4,0 |
|  | ДНЗ № 798, вул. Заболотного,70-А | Прибирання території, Ремонт вхідних груп | 16 шт. | 180,0 |
|  | РАЗОМ |  |  | 3 079,352 |
|  | УПРАВЛІННЯ | ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я |  |  |
|  | КНП «КДЦ» Голосіївського району м.Києва, пр.Голосіївський,59-А; КНП «ЦПМСД №1» Голосіївського району м.Києва, вул.Якубовського,6 вул.Набережно-Корчуватська,56/66; КНП «ЦПМСД №2» Голосіївського району м.Києва вул.Голосіївська,53 вул.В.Васильківська,104 | Прибирання прилеглої території | 1,9 га | - |
|  |  | Ремонт зливоприймачів/ оглядових колодязів | 1/0 од. | 0,2 |
|  |  | Очищення зливоприймачів/ оглядових колодязів | 2/2 од. | - |
|  |  | Очищення опор освітлення/ контактної мережі від несанкціоновано наклеєних об’яв та листівок | 5/1 од. | - |
|  |  | Кронування дерев | 20 од. | - |
|  |  | Очищення дерев від омели | 1 од. | 2,5 |
|  |  | Зняття сухостійних дерев | 11 од. | - |
|  |  | Посадка дерев | 3 од. | - |
|  |  | Впорядкування (обкопування) клумб, дерев, кущів | 200 кв.м. | - |
|  |  | Ліквідація стихійного звалища | 2 од. | - |
|  |  | Відновлення фасаду (фарбування) | 120 кв.м. | - |
|  |  | Очищення зелених зон від побутових відходів | 0,4 га | - |
|  |  | Фарбування контейнерів для сміття / урн для сміття | 4/2 од. | 0,5 |
|  | РАЗОМ |  |  | 3,2 |
|  | КП | «Київпастранс» |  |  |
|  | Підпорядковані | Очистка опор контактної мережі | 548 од | 40,01 |
|  |  | Фарбування опор контактної мережі | 140 од | 36,2 |
|  |  | Очистка павільйонів очікування від реклами та несанкціонованих оголошень | 132 од | 8,4 |
|  |  | Ремонт павільйонів очікування | 12 од | 11,0 |
|  |  | Ремонт зупинок громадського транспорту | 8 од | 6,1 |
|  | РАЗОМ |  |  | 101, 71 |
|  | ВСЬОГО по Голосіївському району |  |  | 6 666,762 |