Довідка

з питання: Підготовка районного житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2018/2019 років

І. Житловий фонд Голосіївського району.

На території Голосіївського району розташовано 1304 багатоквартирних житлових будинків загальною площею 7937,8 тис. кв. м., з них:

- комунальної власності – 869, що складає 67%, загальною площею 3745,7 тис. кв. м., що становить 47%;

- не комунальної форми власності – 435, що складає 33%, загальною площею 4192,1 тис. кв. м, 53% у тому числі:

- будинки ЖБК			60	(423,4 тис. кв. м)

- будинки ОСББ			86	(828,8 тис. кв. м)

- відомчі будинки			83	(164,9 тис. кв. м)

- відомчі гуртожитки		66	(305,9 тис. кв. м)

- інвестиційні будинки	         140	(2469,1 тис. кв. м)

У порівнянні з попереднім опалювальним періодом кількість будинків зросла на 27 будинків, загальна площа будинків збільшилася на 598 тис. кв. м.

Зростання житлового фонду Голосіївського району спостерігається за рахунок будівництва житлових будинків інвестиційних будинків.

Підприємствами та організаціями району, які обслуговують житловий фонд, в ході підготовки до опалювального періоду проводилися роботи:

- - по заміні запірної арматури;

- -  по заміні окремих ділянок трубопроводів центрального опалення, гарячого та холодного водопостачання,

- - по заміні систем каналізації;

- - по промивці приладів опалення в квартирах, в яких були скарги на опалення;

- - по відновленню порушених ділянок ізоляцій трубопроводів;

- - по заміні приладів опалення на сходових клітинах;

- - по частковій заміні внутрішньобудинкових  мереж електропостачання та електрообладнання;

- - по відновленню скла вікон та ремонту дверей на сходових клітинах;

- - по  ремонту покрівель;

- - по ремонту водостічних труб та інші роботи.

ІІ. Об’єкти соціальної сфери, які перебувають у сфері управління Голосіївської райдержадміністрації.

До роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років планувалося виконати заходи з підготовки:

- 89 закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти, та отримати 90 актів готовності, з них: дитячих садків – 50, шкіл – 39

- 3 комунальні некомерційні підприємства Голосіївського району                        м. Києва, підпорядковані Управлінню охорони здоров’я, які розміщені                         у 7-х будівлях.

- 28 закладів культури підпорядкованих управлінню культури, туризму та охорони культурної спадщини, які розташовані у 32 нежитлових приміщеннях житлових будинків. 5 закладів культури розміщені у 4-х окремо розташованих будівлях.

ІІІ. Котельні Голосіївського району, які не перебувають на балансі та обслуговуванні КП «Київтеплоенерго».

Всього на території Голосіївського району знаходиться 26 котелень усіх форм власності (комунальні, відомчі, приватні), з яких:

- окремо розташовані 		12;

- дахові				12;

- вбудовано-прибудовані	  2.

Котельні працюють:

- на природному газі 		23

- на твердому паливі 		  3

Розпорядженням Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.06.2018 № 270 «Про заходи щодо підготовки та координації роботи районного господарства в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» утворено оперативний штаб, затверджено його особовий склад та заходи з підготовки районного господарства до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років.

Штаб здійснює постійний контроль за підготовкою об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери, теплопостачання, підприємств, установ і організацій Голосіївського району до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років та координацію робіт з електро- тепло-, водо-, газопостачальними організаціями під час підготовки та проходження опалювального періоду.

Станом на 25.09.2018 проведено 7 засідань оперативного штабу, із залученням житлових та теплопостачальних організацій.

На засіданнях районних оперативних штабів розглядалися проблемні питання, які виникали в ході підготовки районного господарства до опалювального сезону 2018/2019 років та визначалися шляхи їх вирішення.

Два засідання штабу (19.06. та 31.07.) проведено за участі голів правлінь ЖБК і ОСББ, керівників підприємств та організацій, які обслуговують відомчі будинки та гуртожитки, а також інвестиційні житлові будинки.

На штабах наголошувалося на прискоренні виконання заходів з підготовки та отримання актів готовності житлових будинків не комунальної форми власності до опалювального сезону.

Джерела теплопостачання споживачів у відсотковому співвідношенні розподіляються таким чином:

- теплоцентралі та котельні КП «Київтеплоенерго»		87%;

- відомчі та приватні котельні						7%;

- індивідуальні газові котли						6%

До джерел теплопостачання КП «Київтеплоенерго» приєднано                          1111 будинків, у тому числі:

- комунальної власності 		805	(72%);

- будинки ЖБК			60	(5%)

- будинки ОСББ			83	(8%)

- відомчі будинки			34	(3%)

- відомчі гуртожитки		63	(6%)

- інвестиційні будинки		66	(6%)

До джерел відомчих, комунальних та приватних котелень приєднано                      79 будинків, з яких: 72 – не комунальної форми власності, у тому числі 3 гуртожитків.

Найбільше споживачів приєднано до 2-х газових котелень на вул. Михайла Максимовича, 34 та вул. Маршала Конєва, 8, які знаходяться на обслуговуванні ТОВ «Теплопостачсервіс».

Котельні розташовані нга території житлового массиву «Ліко-град» і забезпечують теплопостачанням 38 споживачів, у тому числі:

- 35 житлових будинків;

- 2 садочки;

- 1 школа.

Гідравлічні випробування зовнішніх теплових мереж.

Після закінчення опалювального сезону, в міжопалювальний період, виконуються роботи з підготовки зовнішніх теплових мереж до нового опалювального сезону. Підготовці підлягає вся теплова мережа, від джерела теплопостачання до споживачів.

У 2018 році затверджений регламент взаємодії теплопостачальної організації КП «Київтеплоенерго» та Київської міської державної адміністрації, яким визначено порядок проведення випробувань.

З квітня по серпень 2018 року РТМ «Голосієво», РТМ «Центр» та РТМ «Печерськ» проводили гідравлічні випробування тепломереж по зонах обслуговування згідно з затвердженими графіками.

На виконання РЕГЛАМЕНТУ відповідальні особи від Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» були присутні на гідравлічних випробуваннях.

Інформування мешканців про проведення випробувань проводилося щляхом розміщення на дошках оголошень житлових будинків об’яв з зазначенням початку та кінця проведення випробувань.

Станом на 25.09.2018

- забезпечено 100% обстеження житлових будинків.

- отримано акти готовності на 936 будинків із запланованих 1111, що становить 85%.

На житлові будинки комунальної власності отримано 100% актів готовності.

По будинках не комунальної форми власності:

- забезпечено 100% обстеження житлових будинків:

- отримано 131 актів готовності з запланованих 306, що становить 43%:

| Форма власності будинку | Обстеження систем ЦО |  |  | Отримання Актів готовності |  |  | примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | % | план | факт | % |  |
| Комунальної власності | 805 | 805 | 100 | 805 | 805 | 100 |  |
| ЖБК | 60 | 60 | 100 | 60 | 31 | 52 |  |
| ОСББ | 83 | 83 | 100 | 83 | 29 | 35 |  |
| Відомчі буд. | 34 | 34 | 100 | 34 | 15 | 45 |  |
| гуртожитки | 63 | 62 | 100 | 63 | 29 | 46 |  |
| Інвестиційні | 66 | 66 | 100 | 66 | 27 | 41 |  |

З 26-х котелень фактично підготовлені з оформленням акта готовності                  24, що становить 93%.

На всі об’єкти соціальної сфери (заклади освіти, здоров’я, культури), підпорядковані профільним районним управлінням забезпечено 100% отримання актів готовності до опалювального періоду 2018-2019 років.

Заходи з підготовки КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району», КП по утриманню зелених насаджень Голосіївського району, КП «ШЕУ Голосіївського району», КП «ШЕУ «Магістраль», затверджені розпорядженням Голосіївської райдержадміністрації від 13.06.2018 № 270 виконані у повному обсязі. Спеціалізована техніка підприємствами підготовлена, необхідний для роботи запас посипкового та паливно-мастильного матеріалу створено.

Комунальні підприємства готові до роботи в осінньо-зимовий період                        2018-2019 років.

Начальник УЖКГ							Л. Мостова