Станом на 20.09.2018:

Відремонтовано асфальтобетонне покриття з 01.01.2018 : 25430,7 м2 в т.ч.:

Дрібний ремонт – 14826,7 м2;

Середній ремонт – 10604 м2 (вул. Паньківська, вул. Теремківська, вул. Малокитаївська)

З початку року виконано роботи по заливці тріщин – 30631 м.п. (просп. Глушкова, вул. Грінченка, пл. Деміївська).

Відновленно  аварійних розриттів 11 шт / 50 м2.

З початку року встановлено решіток зливоприймачів 151 шт.

Очищено зливоприймачів - 3102 од., оглядових колодязів – 1208 од., відремонтовано зливоприймачів – 252 од., оглядових колодязів – 122 од.

Станом на сьогоднішній день в наявності 2700 т солі та 3089,56 т піску.

Підготовлено до початку зимового періоду 26 одиниць спеціалізованої техніки, та 345 шт. шанцевих інструментів.

Також в наявності підготовленої холодної асфальтобетонної суміші в кількості 20 т.

Начальник                                                                                             В. Гончаров

ІНФОРМАЦІЯ

про хід підготовки ШЕУ "Магістраль"

станом на 21.09.2018р.

| № п.п | Назва заходів | Од. виміру | Обсяги робіт | Орієнтовна вартість, тис. грн | Терміни робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поточний ремонт | тис.м² | 4,271 | 1358,48 | до 01.11.2018 |
| 2 | Підготовка спеціалізованої техніки | од. | 7 | 350,0 | до 01.11.2018 |
| 3 | Залучення додаткової техніки у сторонніх організацій | од. | - | - | до 01.11.2018 |
| 4 | Заготівля посипальних матеріалів |  |  |  | до 01.11.2018 |
|  | - солі | тис.т | 1,080 | 1235,8 |  |
|  | - піску | тис.т | 0,85 | 132,7 |  |
|  | - фрикційних матеріалів | тис.т | - | - |  |
| 5 | Підготовка шанцевих інструментів | од. | 45 | 11,2 | до 01.11.2018 |
| 6 | Заготівля холодного асфальтобетону | т | 5 | 17,6 | до 01.11.2018 |
| 7 | Відновлення розриттів | тис.м² | 0,12 | 43,8 | до 01.11.2018 |
| 8 | Очищення зливоприймачів / оглядових колодязів | од./од. | 441/144 | 362,4 | до 01.11.2018 |
| 9 | Підготовка адміністративних, виробничих та побутових приміщень | од. | 3 | 32,5 | до 01.11.2018 |

Головний інженер	     В.В. Ярошевський