Інформація

КП ШЕУ Оболонського району м. Києва

на апаратну нараду 15.11.2016

про хід підготовки комунальних підприємств дорожньо-транспортного

комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр

1. Для експлуатації вулично-шляхової мережі району в зимовий період КП ШЕУ станом на 10.11.2016 виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини та тротуарів загальною площею 31,6 тис. м .

Найбільші обсяги робіт виконано на:

пл. Шевченка - 6346 м2

вул. Полярній - 5959 м2

транспортній розв'язці на перетині вул. 3. Гайдай і вул. Г. Дніпра- 3515 м2

вул. Тимошенка - 2363 м2

вул. Вишгородській - 1164м2

вул. Північній — 1141м2

вул. Луговій - 644 м2

вул. Богатирській - 581 м2

пров .Гаванському - 505 м2

вул. Автозаводській-485 м2

вул. Гамарника - 299м2

Відремонтовано середнім ремонтом вул. Г. Дніпра на ділянці від вул. 3.Гайдай до пр. Оболонського площею 12,5 тис. м2.

До кінця року заплановано виконати поточний ремонт вул. Ф. Максименка в Пущі-Водиці, площею - 4,5 тис. м2.

Виконано заміну старої колесовідбійної стрічки на нову оцинковану загальною довжиною - 324 п.м., в тому числі:

вул. Малиновського - 152 м.пог.

вул. Г. Дніпра - Г. Сталінграда - 44 м.пог.

вул. Г. Дніпра - 128 м.пог.

Встановлено світлоповертаючих елементів (катафотів) - 781 шт. Встановлено кінцевих елементів на колесовідбійній стрічці - 71 шт. В і дремонтовано:

зливоприймачів - 34 од.;

оглядових колодязів - 25 од.

Для приведення зливосточної системи вулиць району в робочий стан проведено очищення:

зливоприймачів - 1638 од.

оглядових колодязів - 1301 од.

Крім виконання ремонтних робіт, на балансових об'єктах на замовлення КК «Київавтодор» виконано капітальний ремонт на 13-ти об'єктах міжквартальних проїздів та прибудинкових територій. В найближчий час будуть закінчені роботи по капітальному ремонту ще одного об'єкту - Мінське проспект, 10.

Всього в 2016 році буде капітально відремонтовано 28,5 тис.м2 міжквартальних проїздів та прибудинкових територій на суму 9 млн. 965 тис. грн.

2.	Підготовлено 26 од. снігоприбиральної техніки, в тому числі:

солерозкидувачі - 10 од.;

снігоочищувачі - 9 од.;

трактори із снігоочисним обладнанням - 4 од.;

фронтальні навантажувачі - 2 од.;

снігонавантажувачі - 1 од.

При необхідності додатково буде задіяно ще 5 од. власної техніки, в тому числі:

автогрейдер - 1 од.;

екскаватори - 3 од.;

бульдозер - 1 од.

Укладено договори на залучення в разі сильних снігопадів додаткової техніки інших підприємств в кількості 8 од.

Крім зазначеної техніки, від КМДА через КК «Київавтодор» отримано солерозкидувач на базі автомобіля МАН, який був у використанні в Німеччині.

3.	Заготовлено посипальних матеріалів:

технічної солі - 1280 т.;

піску - 2000 т.;

піщано-соляної суміші - 330 т. Є в наявності:

дизельного пального - 12,8 т.;

бензину А-92- 6,2 т.

4.	Проблемним питанням залишається відновлення аварійних розриттів
на теплових мережах ПАТ «Київенерго». З початку року виконано роботи по
відновленню аварійних розриттів в кількості - 63 од., площею 2548 кв.м.

Підготовлено під асфальтування - 34 од., площею 847 кв.м.

Заборгованість ПАТ «Київенерго» перед КП ШЕУ за виконані роботи складає 415 тис. грн. В зв'язку з існуючою заборгованістю за виконані роботи, відновлювання аварійних розриттів ПАТ «Київенерго» - призупинено.