ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління

по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них СВЯТОШИНСЬКОГО району» м. Києва

вул. Янтарна,5 м. Київ, 03170,  тел (044) 424-69-32 Е-mail: sheu_svjatoshyn@kyivcity.gov.ua

код ЄДРПОУ 03359090

Голові комітету доступності

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» повідомляє, що роботи з облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем та впровадження безбар’єрних маршрутів (безбар'єрне середовище, тактильна плитка) виконуються у відповідності до затвердженого Плану поточного ремонту на 2024 рік.

КП ШЕУ Святошинського району, надає затверджені адресні переліки облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем, першочергові впровадження безбар’єрних маршрутів та інформацію, щодо виконаних робіт згідно графіку за ІІІ квартал станом на 25.09.2024 року.

|  | Облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/н | Адреса | Переходів | Понижень |
| 1 | Вул. Василя Стуса, 24 | 1 | 2 |
| 2 | Вул. Василя Стуса, 35-37 | 1 | 2 |
| 3 | Вул. Василя Кучера, 5 | 1 | 2 |
| 4 | Вул. Василя Кучера, 7 | 1 | 2 |
| 5 | Бульвар Жуля Верна-проспект Леся Курбаса | 2 | 4 |
| 6 | Бульвар Миколи Руденка-проспект Леся Курбаса | 2 | 4 |
| 7 | Вул. Володимира Покотила-вул. Василя Доманицького | 1 | 2 |
| 8 | вул. Василя Доманицького-вул. Івана Дзюби | 2 | 4 |
| 9 | Вул. Ореста Васкула-вул. Гетьмана Кирила Розумовського-вул. Депутатська | 4 | 8 |
| 10 | Вул. Ореста Васкула-вул. Мирослава Поповича | 1 | 2 |
| 11 | Вул. Депутатська-вул. Сільська | 1 | 2 |
| 12 | Вул. Біличанська- вул. Гетьмана Кирила Розумовського | 1 | 2 |
| 13 | Вул. Святошинська-площа Чорнобаївська | 3 | 6 |
| 14 | Вул. Бетховена-вул. Петра Дорошенка | 2 | 4 |
| 15 | Всього | 23 | 46 |
| 16 |  |  |  |

| № | Першочергове впровадження безбар’єрних маршрутів |
| --- | --- |
| 1 | Просп. Берестейський, 97 (Святошинський ЦНАП) |
| 2 | Пл. Чорнобаївська (метро «Святошино») |

| № | Виконано облаштування наземних пішохідних переходів заниженим бортовим каменем станом на 25.09.2024 рік | Переходів | Понижень |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вул. Василя Стуса, 24 | 1 | 2 |
| 2 | Вул. Василя Стуса, 35-37 | 1 | 2 |
| 3 | Вул. Василя Кучера, 5 | 1 | 2 |
| 4 | Вул. Василя Кучера, 7 | 1 | 2 |
| 5 | Бульвар Жуля Верна-проспект Леся Курбаса | 2 | 4 |
| 6 | Бульвар Миколи Руденка-проспект Леся Курбаса | 2 | 4 |
| 7 | Вул. Володимира Покотила-вул. Василя Доманицького | 1 | 2 |
| 8 | вул. Василя Доманицького-вул. Івана Дзюби | 2 | 4 |
| 9 | Вул. Святошинська-площа Чорнобаївська | 3 | 6 |
| 10 | Вул. Бетховена-вул. Петра Дорошенка | 2 | 4 |
|  | Всього | 16 | 32 |

| № | Виконано впровадження безбар’єрних маршрутів станом на 25.09.2024 рік | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пл. Чорнобаївська (метро «Святошино») | 100 |

Заступник начальника                                                                   Сергій ТРОХИМЕНКО