Інформація щодо робіт виконаних у 2026 році

у межах безбар’єрного маршруту «Центральний»

У 2025 році за кошти бюджету міста Києва у рамках проєкту «Рух без бар’єрів» здійснювалося облаштування безбар’єрного маршруту для забезпечення безперешкодного пересування між опорними точками: станцією метро «Майдан Незалежності», залізничним вокзалом «Центральний» та Національним військово-медичним клінічним центром «Головний військовий клінічний госпіталь».

Роботи підпорядкованими Департаменту комунальними підприємствами у 2025 році виконано у повному обсязі в межах доведених обсягів фінансування, за рахунок наявного фінансового ресурсу.

Разом з тим, у 2026 році в межах зазначеного маршруту передбачено реалізацію додаткових заходів у рамках планів поточного ремонту об’єктів вулично-дорожньої мережі, штучних споруд та інших планів робіт підпорядкованих Департаменту комунальних підприємств.

Станом на сьогодні у 2026 році вже виконано наступні заходи:

КП «Київпастранс» обладнано 8 зупинок громадського транспорту

9-ма інформаційними табло, а саме:

1. «Вул. Володимирська. Готель «Кооператор»;

2. «Вул. Гетьмана П. Скоропадського» по вул. Жилянській;

3. «Вул. Гетьмана П. Скоропадського» по вул. Саксаганського;

4. «Вул. Паньківська»;

5. «Національний спортивний комплекс «Олімпійський»»;

6. «Центр зайнятості»;

7. «Вул. Жилянська»;

8. «Вул. Володимирська»

(2 інформаційних табло).

КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва виконано пониження бортового каменю з укладанням тактильної плитки на наземному пішохідному переході за адресою:

вул. Хрещатик (Бессарабська площа) – 1 перехід/2 пониження.

КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району» м. Києва виконано пониження бортового каменю з укладанням тактильної плитки на наземних пішохідних переходах за адресою:

вул. Саксаганського ріг вул. Володимирської – 2 переходи/4 пониження.

вул. Саксаганського ріг вул. Тарасівської – 4 переходи/8 понижень.

вул. Саксаганського, 55 – 1 перехід/2 пониження.