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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІХ СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 1021                                           тел./факс: (044) 202-73-11, (044) 202-70-09

Протокол № 2

 засідання підготовчої групи, створеній при постійній комісії Київської міської ради з питань житлово – комунального господарства та паливно – енергетичного комплексу
від 07 вересня 2022 року
Місце проведення: Київська міська рада, м.Київ, вул. Хрещатик,36

                                  10-й поверх, каб.1017 о 14.30 год.  
ПРИСУТНІ:

Бродський О.Я.        – голова постійної комісії;

Криворучко Т.Г.      – секретар постійної комісії;

Тихонович Ю.С.      – перший заступник голови постійної комісії;

 Попов О.П.               -  член постійної комісії.
ЗАПРОШЕНІ:
Паливода Ю.А.          - головний інженер КТМ КП «Київтеплоенерго»;

Гуменна В. С.             - фінансовий директор ПрАТ «АК «Київводоканал»;

Крушановський С.І.  -  Голова правління – генеральний директор  ПрАТ             

                                         «АК «Київводоканал»;
Лисюк О.В.                 -  директор департаменту БСА ПрАТ    

                                         «АК «Київводоканал»;

Мельник С.О.              -  Бенефіціар  ТОВ «ЖК Сервіс Центр»;
Регіда О.В.                   - Головний інженер Департаменту будівництва ПрАТ 

                                          «ХК «Київводоканал»;

Заїка А.М.                    -   ДП «НДКТІ МГ»;

Голюк М.Г.                  -  ДП «НДКТІ МГ»;

Лохматов С.Ю.            -  Заступник начальника служби МБК Департаменту 

                                          містобудування та архітектури;

Масюкова Н.В.            -  менеджер  ДТЕК «Київські електромережі»;

Бондар Д.В.                  -  Генеральний директор ДТЕК «Київські  

                                          електромережі»;

Толочко В.В.                -  Керівник Департаменту розпод. мереж ДТЕК «Київські  

                                          електромережі»;

Чигир І.П.               - директор  ТОВ «ЖЕК ТАУЕР»;

Дворніков В.М.      - перший заступник директора Департаменту земельних 

                                    ресурсів;

Рибачук С.Л.           – Заступник  директора  КП «Київтеплоенерго».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 засідання підготовчої групи, створеній при постійній комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного- комплексу (далі- Постійна комісія) 

         1. Про опрацювання звернення  ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» (вх. від 01.09.2022 №08/13640) щодо прийняття рішення стосовно пришвидшення розгляду питань на пленарних засіданнях по відведенню земельних ділянок для розміщення та експлуатації споруд, об’єктів передачі електричної енергії,  трансформаторних підстанцій для безперебійного забезпечення киян електричною енергією, в разі надзвичайних ситуацій, у зв’язку  з воєнним станом. (Протокольне доручення  від 30.09.20022 засідання Постійної комісії (протокол №8/34) питання 1.1. порядку денного). 
         Доповідачі: голова постійної комісії Київської міської ради з питань житлово- комунального господарства та паливно – енергетичного комплексу – Бродський  Олександр Якович.

         Голова постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування, та земельних відносин - Терентьєв Михайло Олександрович.
директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури – Науменко Дмитро Володимирович.

директор Департаменту земельних ресурсів - Пелих Валентина Миколаївна;

директор департаменту містобудування та архітектури – Свистунов Олександр Вікторович;
        Генеральний директор ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» -Бондар Денис Вікторович.
2. Про розгляд презентації Схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення міста Києва. (Протокольне доручення  від 30.09.20022 засідання Постійної комісії (протокол №8/34) питання 2.5. порядку денного).
 Доповідачі: розробники  Схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення міста Києва. 

директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури – Науменко Дмитро Володимирович.

Голова правління-генеральний директор ПрАТ «АК «Київводоканал» - Крушановський Сергій Іванович.

3. Про розгляд пропозицій стосовно напрацювання механізмів щодо джерел фінансування робіт по реконструкції дюкерів через р. Дніпро,  якими транспортуються каналізаційні стоки на споруди Бортницької станції аерації. 

(Протокольне доручення  від 30.09.20022 засідання Постійної комісії (протокол №8/34) питання 1.7. порядку денного).
 Доповідачі: директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури – Науменко   Дмитро Володимирович;

директор Департаменту фінансів – Репік Володимир Михайлович;

Голова правління - генеральний директор ПрАТ «АК «Київводоканал» -         Крушановський Сергій Іванович.

      4. Про заслуховування інформації про хід виконання рішення від 07.10.2021 №2747/2788  Про створення комунального підприємства "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва".

Доповідачі: директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури – Науменко  Дмитро Володимирович.

     5. Про розгляд звернень ЖК «Медовий»( вх. від 08.08.2022 №08/Б-1338 (е), від 17.08.2022 №08/КО- 1400(е), від 25.08.2022 №08/КО – 1434 (е) та ТОВ «ЖЕК ТАУЕР» (вх. від 10.08.2022 №08/12417).

     Доповідачі: директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури – Науменко   Дмитро Володимирович;

     Голова правління- президент ПрАТ «ХК «Київміськбуд» - Кушнір Ігор Миколайович;

    Голова правління - генеральний директор ПрАТ «АК «Київводоканал» -             Крушановський Сергій Іванович.

   Генеральний директор ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» - Бондар Денис Вікторович.

Директор КП «Київтеплоенерго» - Бінд Вячеслав Євгенович;
Директор «ЖЕК ТАУЕР» -Чигир Ірина.

Розгляд (обговорення) питань порядку денного:

       Питання 1. Про опрацювання звернення ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» (вх. від 01.09.2022 №08/13640) щодо прийняття рішення стосовно пришвидшення розгляду питань на пленарних засіданнях по відведенню земельних ділянок для розміщення та експлуатації споруд, об’єктів передачі електричної енергії,  трансформаторних підстанцій для безперебійного забезпечення киян електричною енергією, в разі надзвичайних ситуацій, у зв’язку  з воєнним станом. (Протокольне доручення  від 30.09.20022 засідання Постійної комісії (протокол №8/34) питання 1.1. порядку денного). 
        СЛУХАЛИ: Бродського О.Я., головуючого на засіданні, який зазначив, що у постійну комісію надійшло звернення ПрАТ «ДТЕК «Київські електромережі» (далі – ДТЕК) від 01.09.2022, в якому надана інформація про проблемні питання по отриманню земельних ділянок для розташування існуючих об’єктів ДТЕК, що знаходяться на розгляді у Київській міській раді та,  які необхідно розглянути в найкоротші терміни. (До матеріалів на засідання підготовчої групи були надані переліки відповідних проєктів рішень).

      Головуючий на засіданні підготовчої групи, наголосив, що існує проблема в будівництві нових розвантажувальних трансформаторних підстанцій для безперебійного живлення наявних споживачів електроенергії і для цього необхідно відведення нових ділянок (надано в Постійну комісію перелік орієнтовних адрес по бажаному місцю розташуванню.)
      ВИСТУПИЛИ: Бондар Д. В. Тихонович Ю.С., Криворучко Т.Г., 

Попов О.П.,  Науменко Д.В., Масюкова Н. В., Дворніков В.М. 
      За результатами обговорення було рекомендовано:

      1. ПрАТ «ДТЕК «Київські електромережі» (далі – ДТЕК)  надати в Постійну комісію перелік проєктів рішень, які знаходяться на розгляді Київської міської ради для термінового розгляду на засіданнях  постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин та подальшого винесення на розгляд пленарного засідання, а також надати  перелік питань, які знаходяться на розгляді в Департаменті земельних ресурсів для розгляду на наступному засіданні Постійної комісії. 
    2. Доручити Департаменту житлово-комунальної інфраструктури спільно з ДТЕК опрацювати питання (викладені в додатку 2 до листа  ДТЕК від 01.09.2022 №08/13640) щодо включення Переліку питань і заходів в частині будівництва ліній електропередачі напругою 35-110 кВ до комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки, враховуючи, що виконання запропонованих заходів, які необхідні для суспільних потреб міста, буде здійснюватися за кошти  інвестиційних програм та за власні кошти ДТЕК. 

      Повернутися до повторного розгляду піднятого питання в листопаді місяці 2022 року після надання в Постійну комісію на розгляд відповідного проєкту рішення Київської міської ради «Про  внесення змін  до рішення Київської міської ради «Про затвердження   комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки» від 27.05.2021 №1241/1282».

Питання 2. Про розгляд презентації Схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення міста Києва. (Протокольне доручення  від 30.09.20022 засідання Постійної комісії (протокол №8/34) питання 2.5. порядку денного).
        СЛУХАЛИ: Тихоновича Ю.С., першого заступника голови постійної комісії, який зазначив, що на розгляді Постійної комісії знаходиться Схема оптимізації систем водопостачання та водовідведення міста Києва(далі- Схема).    

     Тихонович Ю.С. наголосив, що Постійна комісія запропонувала розробникам презентувати Схему для зняття питань щодо мети та цілі її прийняття в кінцевому варіанті для столиці.

       ВИСТУПИЛИ: Тихонович Ю.С., Попов О.П., Криворучко Т.Г., Крушановський С.І., Науменко Д.В.
        Крушановський С.І. - зазначив, що Схема розроблена відповідно до вимог Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та інших нормативно-законодавчих актів. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою від 14.09.2017 № 1131 (у редакції постанови НКРЕКП, від 02.12.2020 № 2311) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою НКРЕКП від 12.03.2017 № 307 терміново вимагає наявність Схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.    

        Розробка схеми оптимізації водопровідно-каналізаційної галузі одна з умов ліцензування ПрАТ «АК «Київводоканал». Також наголосив, що у 2021 році після проведення планової перевірки на ПрАТ «АК «Київводоканал» було накладено штрафні санкції  у зв’язку з відсутністю такої Схеми в місті Києві. Схема оптимізації має стати документом, що визначає перспективні напрями розвитку систем водопостачання та водовідведення міста Києва та заходи з підвищення ефективності і надійності їх експлуатації 
       Доповідач зазначив, що замовником цієї Схеми є Департамент житлово-комунальної інфраструктури і запропонував підтримати відповідний проєкт рішення.  

Заїка А.М. – розробник цієї Схеми презентувала її.     
         За результатами обговорення було запропоновано  керівнику ПрАТ «АК «Київводоканал» спільно з розробниками Схеми  перед засіданням Постійної комісії, яка планується провести 28.09.2022 року, провести засідання підготовчої групи на якому заслухати повторно презентацію Схеми, в якій стисло викласти порівняльні  результативні показники на теперішній час та на майбутнє. 
Питання 3. Про розгляд пропозицій стосовно напрацювання механізмів щодо джерел фінансування робіт по реконструкції дюкерів через р. Дніпро,  якими транспортуються каналізаційні стоки на споруди Бортницької станції аерації. 

СЛУХАЛИ: Тихоновича Ю.С., першого заступника голови постійної комісії, який надав слово доповідачу.

ВИСТУПИЛИ: Лисюк О.В., Тихонович Ю.С., Криворучко Т.Г., Науменко Д.В., Крушановський С.І., Гумена В. С.
Лисюк О.В. – зазначив, що ПрАТ «АК «Київводоканал» підготував позов та подав до суду на генпідрядника ТОВ «НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ» стосовно повернення авансового платежу та розірвання  Договору  по об’єкту: «Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро» (1, 2, 5, пускові комплекси), ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015), який вчинив бюджетне правопорушення.  Термін договору закінчується в кінці цього року. 
Гуменна В.С. - зазначила,  що об’єкт «Насосна станція першого підйому БСА» фінансується в цьому році з міського бюджету, однак з введенням воєнного стану в Україні, казначейство відмовило в подальшому фінансуванні, оскільки цей об’єкт не увійшов до 1–ої  та 2-ої групи фінансування.

Науменко Д.В. – зазначив, що було звернення до Кабінету Міністрів України з проханням внести цей об’єкт, як критичний до 2-ої групи фінансування, однак отримали відмову.
Тихонович Ю.С.- запропонував: 
1.  ПрАТ «АК «Київводоканал» надати до Постійної комісії інформацію щодо стану дюкерів через р. Дніпро,  якими транспортуються каналізаційні стоки на споруди Бортницької станції аерації та щодо ситуації,  яка склалася у взаємовідносинах з генпідрядником ТОВ «НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ» на цей час. 
Також наголосив, що ПрАТ «АК «Київводоканал»  необхідно звернутися до правоохоронних органів, щоб вони надали відповідну оцінку діям генпідрядника ТОВ «НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ» в частині порушення виконання договірних умов, що в  свою чергу завдало величезної шкоди територіальній громаді столиці. 

2. Доручити Департаменту житлово-комунальної інфраструктури спільно з ПрАТ «АК «Київводоканал» напрацювати відповідний проєкт рішення Київської міської ради «Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України» щодо внесення змін до постанови  № 590 від 9 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами для відновлення фінансування важливих об’єктів критичної інфраструктури.

      Питання 4. Про заслуховування інформації про хід виконання рішення від 07.10.2021 №2747/2788  Про створення комунального підприємства "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва".

СЛУХАЛИ: Тихоновича Ю.С., першого заступника голови постійної комісії, який надав слово Науменко Д.В.

ВИСТУПИЛИ:

Науменко Д.В. – зазначив, що Департамент житлово-комунальної інфраструктури звернувся з листом до Департаменту фінансів з проханням наповнити статутний  капітал в розмірі 1 млн грн, але останнім було  відмовлено. 

Тихонович Ю.С. – запропонував винести розгляд цього питання на наступне засідання Постійної комісії із запрошенням Департаменту фінансів, чому не виконується рішення Київської міської ради.
Питання 5.  Про розгляд звернень ЖК «Медовий»( вх. від 08.08.2022 №08/Б-1338 (е), від 17.08.2022 №08/КО- 1400(е), від 25.08.2022 №08/КО – 1434 (е) та ТОВ «ЖЕК ТАУЕР» (вх. від 10.08.2022 №08/12417).

СЛУХАЛИ: Тихоновича Ю.С., першого заступника голови постійної комісії, який надав слово керівнику управляючої компанії ТОВ «ЖК Сервіс Центр».

ВИСТУПИЛИ: Регіда О.В., Бондар Д.В., Мельник С.О., 
Криворучко Т.Г.
Тихонович Ю.С. – запитав чи були підписані договори з мешканцями по  оплаті за комунальні послуги по комерційні ціні?
Мельник С.О. – зазначив,  договори з мешканцями буди укладені по ціні тарифу, як для категорії «населення». Також наголосив, що  за останні 2 місяці мешканці не сплачують послуги за електроенергію навіть по тарифу -  1.68..

В усній формі обслуговуюча компанія зверталася до ПрАТ «ХК «Київміськбуд» щодо оплати  різниці, але було відмовлено у зв’язку з відсутністю коштів.
Бондар Д.В. – наголосив, що необхідно надати забудовнику відповідну документацію по виконанню ТУ для погодження до ДТЕК. 

Тихонович Ю.С. – зазначив, що існує прогалина в законодавстві. Перша черга побудована і введена в експлуатацію, але до цих пір не виконані ТУ по приєднанню до електромережі. Мешканці мають повне право отримувати послугу, як для категорії населення.

Повідомив, що 24 серпня 2022 року було опубліковано Закон України від 29.07.2022 р. № 2486-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій”, який вносить зміни у розділ XVII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про ринок електричної енергії”, який вступає у силу 24 жовтня 2022 року.
Тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року після його припинення чи скасування, електрична енергія, що купується у постачальника універсальних послуг та споживається у багатоквартирному будинку у якого не виконані технічні умови, є можливість отримати тариф, як у побутового споживача (1.68 грн/кВт), виконавши обов’язково такі умови:

1. Наявність сертифіката про введення об’єкту в експлуатацію
2. Дійсні видані Технічні Умови, але не виконані.
3. Обліку електроенергії (окремими площадками вимірювання на технічні цілі будинку та на побутові потреби власників житлових приміщень);

4. Оформлення паспорта точки розподілу, укладення (у разі відсутності) договорів про тимчасове надання послуг з розподілу/постачання електричної енергії.
Крім того, наголосив, що було декілька запитів щодо ремонту дороги по вулиці  Петра Радченка, але керівники  ПрАТ «ХК «Київміськбуд» до цих пір не реагують на ці звернення.
Запропонував розглянути порушене питання на наступному засіданні Постійної комісії.

СЛУХАЛИ: Тихоновича Ю.С., першого заступника голови постійної комісії, який зазначив, що в Постійну комісію надійшло звернення від мешканців будинку Оболонський проспект, 54 стосовно не укладання з ними договору на постачання ХВП. Київводоканал надав інформацію, що забудовник не повністю виконав ТУ. Однак, будинок вже 12 років зданий в експлуатацію, повністю заселений мешканцями. Був тимчасовий договір укладений з забудовником на постачання ХВП. Є лічильник, який обслуговує ПрАТ «АК «Київводоканал». Люди  сплачують за воду по показниках повіреного ПрАТ «АК «Київводоканал» лічильника, боргів немає. Забудовника також  вже не існує, пройшло багато років. Як вийти з цієї ситуації, а таких  ситуацій в столиці багато?
ВИСТУПИЛИ: Крушановський С.І., Тихонович Ю.С.
ЧИГИР І.П. – зазначила, що забудовник передав ТОВ «ЖЕК ТАУЕР»    цей будинок на баланс, також є  акти приймання/передачі частини мереж, які підписані представниками  ПрАТ «АК «Київводоканал». Тимчасовий договір закінчився,  неодноразово зверталися з проханням укласти договір з  ТОВ «ЖЕК ТАУЕР», але оскільки ТУ забудовником до кінця не виконано, отримали відмову.   Комунікації з забудовником немає. Оплата за  ХВП здійснюється тільки по рахунку.
Тихонович Ю.С. – запропонував директору ТОВ «ЖЕК ТАУЕР» надати  ПрАТ «АК «Київводоканал» відповідні документи для вирішення цього питання в юридичній площині. Звернувся до керівника ПрАТ «АК «Київводоканал» з проханням знайти можливість вирішення цього складного питання  для забезпечення і в подальшому мешканців будинку ХВП та укладання індивідуальних договорів.
Крушановський С.І. – зазначив, що ХВП відключати не будуть в  цьому будинку, але необхідно опрацювати порушене питання в юридичній площині. 
Голова постійної комісії                                    Олександр БРОДСЬКИЙ
Секретар постійної комісії                                       Тарас КРИВОРУЧКО

